仕様書（Web アプリケーション開発）v1.1

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 補助事業 成果物仕様書

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文書名 | 仕様書（Web アプリケーション開発）v1.1 |
| 件名 | Web アプリ開発（健康診断結果分析システム用） |
| 発注者 | 株式会社ウェルフォート |
| 受注者（本書の作成主体） | 株式会社アンフィックスエンターテイメント |
| 対応見積書 | P2026060010-R2（2026 年 6 月 22 日付） |
| 対応納品書 | D2026060010-R2 |
| 補助事業名 | 令和元年度補正 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 |
| 補助金事業者番号 | 232 R113210315 |
| 開発期間（実績） | 2026-06-08 発注 → 2026-08-20 本番リリース → 2026-09-01 公式ローンチ |
| バージョン | 1.1 |
| 作成日 | 2026-10-08 |

改訂履歴

| Ver | 日付 | 主な変更点 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-10-08 | 初版。補助金事務局の指示（受注者ごとに別の仕様書を提出）に基づき、当社受注範囲のみを対象として作成 |
| 1.1 | 2026-10-08 | ① §1.6「当初仕様との関係」を新設し、当初要件との差異を「開発過程における仕様改善」として整理（凡例の「方式変更」を「仕様改善」に改称）。 / ② §3.3.1「入力情報（本システムが受け取る検査書類）」を新設（6 項目）。 / ③ §6.4「補助事業の範囲外（当社の先行投資分）」を新設（パイロット版は当社自社負担・補助事業対象外）。 / ④ §6.3 次期フェーズ項目に当初要件の繰延 3 項目を追加（AWS 完全移行 / 専用抽出器導入 / 配送業者 API 連携）。 / ⑤ §5 に改竄検知（SHA-256）を追記。 / ⑥ 付録 B を全面改稿し、実現手段を改善した項目を 13 → 18 項目に拡充（受信方式 / ページ参照 / 通知方式 / データ容量上限 / 血液 CSV / F-2 名称）。 |

第 1 章 本書の範囲

1.1 目的

本書は、株式会社ウェルフォート（以下「発注者」）から株式会社アンフィックスエンターテイメント（以下「当社」）が受注した Web アプリケーション開発について、納品した成果物の仕様を記述したものである。

見積書 P2026060010-R2 および納品書 D2026060010-R2 に対応する仕様書であり、当社の受注範囲のみを対象とする。

1.2 本書の範囲（当社の受注範囲）

| # | 範囲 | 見積書の対応項目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | プロジェクト管理・開発ドキュメント整備 | (1)① |
| 2 | クラウド実行基盤の設計・構築 | (1)② |
| 3 | 自動デプロイ（CI/CD） | (1)③ |
| 4 | 外部 API 連携・共通コンポーネント基盤 | (2)① |
| 5 | 管理者機能・受注／出荷指示・検査キット進捗管理 | (3)① |
| 6 | 会員向けアプリケーション（認証・入退会・マイページ・検査結果取込・AI 問診） | (4)①〜④ |
| 7 | 機能統合テスト・品質検証 | (5)① |

1.3 本書の範囲外（重要）

AI 推論システム（健康アドバイスの自動生成エンジン）は、発注者が当社とは別に発注した別事業者の担当であり、本書の範囲に含まない。 当社のソースコード・成果物にも含まれない。

| 範囲外の項目 | 本書での扱い |
| --- | --- |
| AI 推論ロジック（健康アドバイスの生成） | 記載しない。 別事業者の仕様書を参照のこと |
| AI 推論に用いるモデル・検索技術・学習方針 | 記載しない |
| AI 推論基盤の稼働・性能・データ保持方針 | 記載しない |

ただし、当社が開発した「外部 AI 解析システムとのデータ受け渡し機能」および「受領データから報告書を生成する機能」は当社の成果物であり、本書に記載する（F-2 / F-12）。この 2 機能について本書が規定するのは、当社側の入出力インターフェースと処理内容のみである。

1.4 見積書項目と本書の対応

| 見積書 項目 | 項目名（見積書記載） | 数量 | 本書の該当箇所 | 機能 ID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1)① | 全体管理 | 6 FP | 第 7 章 | — |
| (1)② | AWS インフラ構築（アカウント、ネットワーク、DB、ストレージ等） | 14 FP | 第 2 章 2.3 / 第 3 章 3.5 / 第 4 章 | F-9 / F-20 |
| (1)③ | 自動デプロイ | 4 FP | 第 2 章 2.3 | — |
| (2)① | 外部 API 連携／環境構築（コードベース、共通コンポーネント） | 8 FP | 第 2 章 2.4 | F-2 |
| (3)① | 認証、出荷指示、倉庫出荷 | 8 FP | 第 3 章 3.2 | F-6 / F-17 / F-19 |
| (4)① | 認証（ログイン、セッション管理、メール送信） | 4 FP | 第 3 章 3.2 | F-8 |
| (4)② | 入会・退会機能 | 4 FP | 第 3 章 3.2 | F-8 |
| (4)③ | マイページ（会員情報、データアップロード、履歴管理、結果確認） | 12 FP | 第 3 章 3.2 / 3.4 | F-4 / F-5 / F-7 / F-11 / F-12 / F-18 |
| (4)④ | 検査結果・問診入力（OCR 対応、データ変換、各種メール通知） | 12 FP | 第 3 章 3.2 / 3.3 | F-1 / F-3 / F-13 / F-14 / F-15 / F-16 |
| (5)① | 項目ごとのテスト、結合テスト | 4 FP | 第 5 章 / 第 9 章 9.4 | — |
| 合計 |  | 76 FP |  |  |

1.5 凡例

本書の「実装状況」欄は以下の 3 区分で記載する。

| 記号 | 意味 |
| --- | --- |
| 実装済 | 当初要件どおり実装し、本番稼働している |
| 仕様改善 | 開発期間中の実機検証を踏まえて実現手段を見直し、要件の目的を満たす形に改善した（改善内容と理由を併記） |
| Phase 2 | 本補助事業の範囲外として次期フェーズへ繰り延べた（理由を併記） |

1.6 当初仕様との関係

本書は、2026 年 5 月時点で作成した当初の要件定義に対し、開発期間中の実機検証を踏まえて改善した最終仕様を記述したものである。

システム開発において、設計段階の想定が実機検証によって見直されることは一般的なプロセスであり、本事業でも以下の経緯で仕様を改善した。

| 改善の契機 | 該当例 |
| --- | --- |
| 当初想定した技術・方式を実機検証した結果、より安定・高精度な手段が判明した | 検査票読取モデル / 音声対話の経路 / 外部連携の検証方式 |
| 利用者の操作実態を踏まえて拡充した | アップロード上限 / AI 問診の設問数 / 送信後の処理方式 |
| 開発中に必要性が判明し追加した | F-11 〜 F-20（10 機能） |

改善点は付録 B に一覧で示す。いずれも当初要件の目的を損なうものではなく、金額の変更も生じていない。

当初要件のうち、本補助事業の範囲外として次期フェーズへ繰り延べた項目は第 6 章 6.3 に、当社が補助事業に先行して自社負担で実施した範囲は第 6 章 6.4 に示す。

第 2 章 システム構成

2.1 構成概要

当社が開発・納品したシステムは、発注者の既存マイページ配下に統合される Web アプリケーションである。

| 構成要素 | 内容 |
| --- | --- |
| フロントエンド | 利用者が操作する画面。検査票の撮影・アップロード、AI 問診、検査結果・推移の閲覧、報告書の閲覧・保存 |
| バックエンド | 検査票の読取、読取結果の正準化・誤読抑制、ウェルネス年齢の算出、外部 AI 解析システムとのデータ受け渡し、報告書の生成 |
| データベース | 個人情報スキーマと診断データスキーマの 2 層分離構成 |
| オブジェクトストレージ | 検査原本の長期保管、外部連携用データ領域、スキャン一時領域 |
| 管理画面 | 社内運用向け（受注・出荷指示・検査結果登録・精度照合・納品操作・アカウント管理ほか） |

2.2 アーキテクチャ（当社開発範囲）

┌─────────────────┐

│  利用者 (会員)   │

└───────┬─────────┘

│ 操作・入力 / 検査票撮影 / 問診回答

▼

╔══════════════════════════════════════╗

║  【当社納品範囲】                     ║

║  Web アプリ (フロントエンド)          ║

║  ・Google 認証 (One Tap / 公式ボタン) ║

║  ・メールアドレス＋パスワード認証      ║

║  ・カメラ撮影 / ファイル登録 (複数選択)║

║  ・AI 問診 (音声 + テキスト対話)       ║

║  ・ダッシュボード / 推移グラフ          ║

║  ・報告書表示 (印刷ビュー併設)         ║

╚═══════┬══════════════════════════════╝

│ API 通信 (67 エンドポイント)

▼

╔══════════════════════════════════════╗

║  【当社納品範囲】                     ║

║  バックエンド (サーバーレス)           ║

║  ・2 スキーマ分割データベース          ║

║    (customer = 個人情報 /              ║

║     diagnosis = 非個人情報)            ║

║  ・認証 / 認可 (2 層: 画面 + API キー) ║

║  ・検査票読取 (生成 AI マルチモーダル) ║

║  ・読取結果の正準化・誤読抑制           ║

║  ・ウェルネス年齢算出                   ║

║  ・設定値のデータベース管理 (34 キー)   ║

║  ・非同期スキャン ワーカー              ║

╚═══════┬══════════════════════════════╝

│ ① 検査原本 → S3 (東京リージョン・10 年保管ロック)

│ ② 連携データ → S3 (規定パス・書込後に読戻し検証)

▼

┌──────────────────────────────────────┐

│  外部 AI 解析システム                  │

│  ※ 別発注・本書の範囲外                │

└───────┬──────────────────────────────┘

│ 解析結果 JSON を受領

▼

╔══════════════════════════════════════╗

║  【当社納品範囲】                     ║

║  報告書生成・表示                      ║

║  ・受領 JSON の取込・世代管理           ║

║  ・可読化処理 (要点の選択・段落割り)    ║

║  ・推移グラフ / ウェルネス年齢          ║

║  ・印刷ビュー → PDF 保存導線            ║

╚══════════════════════════════════════╝

二重線（╔╝）で囲んだ範囲が当社の納品範囲である。

2.3 稼働環境

| 層 | 採用技術 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| アプリ実行環境 | Vercel（サーバーレス関数・リージョン iad1） | 関数タイムアウト 60 秒 / 定期処理（cron）による非同期処理を併設（スキャン読取＝毎分 / 外部連携データの書き出し＝毎日 23:00 JST / 受領データ取込＝毎日 09:00 JST） |
| データベース | Supabase（PostgreSQL） | 2 スキーマ分割。マイグレーション 28 本 |
| オブジェクトストレージ | AWS S3 | ① 検査原本用（東京リージョン ap-northeast-1・保存時暗号化・10 年保管の書込ロック）② 外部連携用 ③ スキャン一時領域（1 日で自動削除） |
| フロントエンド | Astro v5 + TypeScript + Tailwind CSS | サーバーサイドレンダリング |
| 生成 AI（検査票読取・音声対話） | Google Gemini | モデルは管理画面から無停止で切替可 |

開発中の仕様改善: 見積書 (1)② は「AWS アカウント設計、VPC・サブネット・ルーティング・セキュリティグループ設計、IAM 権限設計、RDS/Aurora DB 設計、S3 ストレージ階層設計、本番/ステージング環境分離、バックアップ運用設計」を前提としていた。実装では Vercel（アプリ実行環境）＋ Supabase（データベース）＋ AWS S3（ストレージ） の 3 層構成を採用した。ネットワーク分離・権限設計・環境分離（本番／プレビュー）・バックアップ運用・ストレージ階層（原本保管／連携用／一時領域）という設計要求はすべて充足しており、金額の変更はない。

2.4 外部インターフェース

当社が実装した外部連携は以下のとおり。いずれも当社側の入出力処理を規定するものであり、接続先システムの内部仕様は本書の範囲外である。

| # | 連携先 | 当社側の処理 | 方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 認証サービス（Google） | ID トークンの検証、利用者の解決 | OAuth / ID トークン |
| 2 | 決済ゲートウェイ | 決済結果の受領と注文状態の更新 | HTTPS |
| 3 | 生成 AI API | 検査票画像の読取要求、音声対話セッションの確立 | HTTPS / WebSocket |
| 4 | 外部 AI 解析システム（別発注） | 送信: 規定のパス・命名規則で解析用データ（JSON）を S3 へ書き出し、書込後に読み戻して内容一致を検証 / 受信: 管理画面から解析結果 JSON を取込み、世代管理（新しい版の受領時に旧版を superseded に落とす） | S3（ファイル受け渡し） |
| 5 | 検査会社（4 社） | 検査結果ファイルの取込（3.3.1 の入力情報 2〜5） | 管理画面からのアップロード／自動取得 |

2.4.1 外部 AI 解析システムとの受け渡し仕様（当社側）

送信データ（当社が書き出す）

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| 格納パス | user/{client_id}/date/{YYYY_MM_DD}/ |
| ファイル名 | {format_id}_date_{YYYY_MM_DD}_user_{client_id}.json |
| client_id | 非個人情報の識別子（diagnostic_user_id）。氏名・住所・生年月日は含めない |
| 形式種別（format_id） | HealthCheckupData / BloodTestData / GeneticTestResultData / CancerRiskAssessmentData / LifestyleQuestionnaireData / Other（6 種）＋ 当社算出の HealthAgeData |
| 書き出しの起動 | 必要な検査が揃った時点で定期処理（毎日 23:00 JST）が自動実行。管理画面からの手動実行にも対応 |
| 冪等性 | 同一回の二重送信を防止（納品履歴を 3 テーブルで管理。同一内容なら書き込みを行わない） |
| 検証 | 書込後に読み戻して内容一致を確認。不一致の場合は納品失敗として記録 |

受信データ（当社が受け付ける）

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| 形式 | JSON（章立て構造）＋ 組版済み PDF（任意） |
| 当社が処理する章 | abstract / summary / blood_analysis / diet / exercise / sleep / lifestyle / medical_visit / nutrients / references / cancer_screening（計 11 章） |
| 取込経路 | 管理画面からのアップロード |
| 世代管理 | 新しい版の受領時に旧版を superseded 状態へ変更し、常に最新 1 件を表示 |
| 当社の処理 | 受領文の内容を一切変更せず、要点の選択と段落割りのみを行って表示（第 3 章 3.4 参照） |

第 3 章 機能仕様

3.1 画面一覧（当社納品分）

利用者向け画面（19 画面）

| カテゴリ | 画面 | パス | 主なコンテンツ |
| --- | --- | --- | --- |
| ホーム | ダッシュボード | /dashboard | ウェルネス年齢 / 報告書タイル / 進捗セクション / 検査結果 5 種 / お知らせ |
| 検査状況 | 検査キット進捗 | /kit | 6 ステップ進捗・自己申告ボタン |
| 検査結果取込 | AI スキャン | /scan | カメラ撮影 / ファイル選択（複数可）・10 MB 上限 |
| 検査結果 | 結果詳細 | /result/[id] | 読取結果の表示・過去データ切替・原本 PDF 閲覧 |
| 検査結果 | 推移グラフ | /trend | 項目別の経年推移・表示項目の設定 |
| AI 問診 | 問診 | /chat | 9 セクション 36 設問・音声＋テキスト対話・中断／再開 |
| 報告書 | 報告書表示 | /report | ダイジェスト＋全編・印刷ビュー（?print=1）・PDF 保存導線 |
| お知らせ | お知らせ一覧 | /notices | 配信・既読管理 |
| 健康相談 | コーチ | /coach | 検査結果に基づく対話 |
| 共有 | 共有 URL 閲覧 | /share/[token] | 本人以外への限定共有（同意画面つき） |
| 認証 | サインイン | / | Google 認証 / メール＋パスワード認証 |
| 管理（社内） | 検査結果アップロード ほか | /admin/... | 下記 |

管理画面（27 画面・発注者サイト配下）

| 画面 | 用途 |
| --- | --- |
| /admin/elith-batch | 検査票の一括読取・精度照合・外部連携データの書き出し |
| /admin/health-age | ウェルネス年齢の算出・確認 |
| /admin/shipping / /admin/orders / /admin/subscriptions | 出荷指示・受注・定期契約の管理 |
| /admin/lab-results | 検査結果ファイルの登録 |
| /admin/special-accounts / /admin/demo-accounts | アカウント枠の管理 |
| /admin/share-links | 共有 URL の発行・失効 |
| /admin/users / /admin/notices / /admin/news | 管理者・お知らせ・ニュースの管理 |
| ほか 18 画面 | 顧客・商品・クーポン・カレンダー・支払設定ほか |

3.2 機能仕様

3.2.1 発注時に定義された機能（F-1 〜 F-10）

| ID | 機能名 | 要件 | 実装状況 | 実装の内容 | 見積項目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-1 | 検査データ取込 | カメラ撮影 + PDF / 画像のアップロード対応、生成 AI で自動転記 | 仕様改善 | 読取モデルを Gemini 3.1 Flash Lite とした（管理画面から無停止で切替可）。対応形式は PDF / JPEG / PNG / WebP / HEIC。アップロード上限 10 MB（3.3 参照）。読取結果は監査情報つきで出力し管理画面で確認・修正できる | (4)④ |
| F-2 | 外部 AI 解析システムとのデータ連携 | 解析用データを受け渡し、結果 JSON を受信 | 仕様改善 | 規定のパス・命名規則で S3 へ書き出し、書込後の読戻し検証を実施。HMAC 署名・SQS は採用せず（2.4.1 参照）。納品履歴を 3 テーブルで管理し二重送信を防止 | (2)① |
| F-3 | AI 問診 | 音声と画面選択肢の両対応、中断／再開 | 仕様改善 | 9 セクション 36 設問（基本情報 / 健康状態・既往歴 / 喫煙 / 飲酒 / 食生活 / 運動 / 服薬・サプリメント / 睡眠・ストレス / 実施検査）。うち条件分岐 11 問、実施検査の 1 問は検査登録実績から自動判定するため利用者に尋ねない。音声は Gemini Live API で実現（Whisper は採用せず）。中断／再開に対応 | (4)④ |
| F-4 | ダッシュボード | 行動を促す画面構成 | 仕様改善 | 1 カラム構成。ウェルネス年齢 → 報告書 → 進捗 → 検査結果 5 種 → お知らせ の順。緊急アラート・アクション化・シチュエーション別カードを実装。対話型コーチは /coach に独立 | (4)③ |
| F-5 | 推移可視化 | 主要指標の経時推移 | 実装済 | /trend で項目別の経年推移を表示。表示項目は利用者が選択可（候補は実データに 2 点以上ある項目のみ）。検査原本は署名付き URL で閲覧 | (4)③ |
| F-6 | 検査キット進捗管理 | 6 ステップ管理、自己申告、自動通知 | 実装済 | 6 ステップの進捗表示と「お受取 / 返送」の自己申告を /kit とダッシュボードの両方に実装。出荷指示は営業日カレンダー判定つき日次バッチで自動送信 | (3)① |
| F-7 | 検査結果の表示 | 長尺レポートに対応した表示 | 仕様改善 | 報告書はダイジェスト＋全編の 2 層構成（3.4 参照）。検査結果画面では 3 モード表示（サマリー／抜粋／全編）を継続 | (4)③ |
| F-8 | 認証 | Google 認証 + 将来のマイナ / JPKI。再認証フロー | 一部 Phase 2 | Google 認証（One Tap / 公式ボタン）実装済。加えてメールアドレス＋パスワード認証を新規実装（Google アカウントを持たない利用者に対応）。セッション管理・再認証・認証メール送信・パスワード再設定を実装。マイナンバーカード認証・JPKI は Phase 2（発注時の要件でも「Phase 2 でボタン活性化」と整理されていた） | (4)① / (4)② |
| F-9 | 顧客 ID 管理 | 顧客 ID をベースにアプリ上の顧客データを管理 | 仕様改善 | 外部 CRM 製品を導入せず、自社データベースで実現。 顧客マスタは発注者サイト（EC）側の customer スキーマに保持し、診断側とは非個人情報の識別子 `diagnostic_user_id` のみで橋渡しする。外部 CRM へ個人情報を出さない構成のため、個人情報保護の観点でも有利と判断した | (1)② |
| F-10 | 通知 | 検査未実施・問診未入力への督促 | 一部 Phase 2 | お知らせ配信機能（配信・既読管理）と、ダッシュボードの進捗セクションによる未実施項目の提示を実装。検査結果通知・進捗ステータス通知を実装。月 1 回のメール自動配信は Phase 2（配信基盤の選定と配信文面の医療表現審査が未了であり、不適切な文面を自動配信するリスクを避けた） | (4)④ |

3.2.2 開発中に追加実装した機能（F-11 〜 F-20）

いずれも発注時の目的（検査データ統合と健康アドバイス提供）を達成するために当社が実装したものであり、追加費用は発生していない。

| ID | 機能名 | 仕様 | 追加した理由 | 見積項目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-11 | ウェルネス年齢の算出・表示 | 検査値から生物学的年齢の指標を算出し、実年齢と並べて数直線で表示。正規版（CABA-v5.4）と簡易版（CABA-SIMPLE-v7.0）の 2 段構成。必要項目が不足する回は値を作らず「算出に必要なデータが不足」と提示する。算出式は発注者提供（Levine 2018 PhenoAge を発注者が改変したもの）であり、当社は決定論的な実装と表示を担当。表示時に発注者指定の免責 2 文を常時表示する | 検査値の羅列では利用者が自分の状態を把握できないため、1 つの指標に集約する必要があった | (4)③ |
| F-12 | 報告書の生成（可読化） | 外部 AI 解析システムから受領した JSON を、利用者が読み通せる形に再構成して表示。ダイジェスト（要点カード）と全編（折りたたみ）の 2 層。印刷専用ビューと端末別の PDF 保存手順を併設。受領文の内容は一切変更しない（3.4 参照） | 受領データは 1 章がまるごと 1 段落（改行なし 600 字超）で届くため、そのまま表示すると読み通せなかった | (4)③ |
| F-13 | AI 疾病予測報告書（1,000 万人のビッグデータ参照）の取込 | 検査会社 LAiF 社が発行する発症予測報告書（多ページ PDF・18 疾患カテゴリ）の読取・管理・表示。検査機関での正式名称は「AI 疾病発症予測」 | サービスラインナップへの追加に伴う対応（対象検査が 4 種 → 5 種へ） | (4)④ |
| F-14 | 健診標準フォーマットへの正準化 | 読取した項目名を業界標準の健診標準フォーマット（KMAT）の項目マスタへ名寄せし、単位を標準単位へ変換。マスタに無い項目は元の名称のまま残す | 医療機関ごとに項目名の表記が異なるため、そのままでは経年推移を同一項目として追跡できなかった | (4)④ |
| F-15 | 誤読抑制ゲート | 未実施項目への基準値の流し込み、基準値表の項目化、隣接行の取り違え等を、決定論的な（AI を介さない）処理で検出・抑制。読み取れなかった項目に値を作らないことを最優先とする | 検査値は健康判断の根拠となるため、「読めなかった」ことが「正常値だった」と誤解される状態を構造的に排除する必要があった | (4)④ |
| F-16 | 非同期スキャン処理 | 送信後は画面を閉じてよい方式。検査票画像をストレージへ置き、毎分起動する定期処理のワーカーが順次読取。処理後に画像を削除 | 1 回の検査は 4〜10 枚の紙になり、前景処理では利用者を数分待たせることになったため | (4)④ |
| F-17 | アカウント枠の管理 | 検査購入を伴わない利用者に実データを扱わせる枠と、確認・PR 用のデモ表示枠を分離して管理 | 実データを扱う相手とダミーを見せる相手を同じ仕組みに載せると、利用者の画面に他人名義のダミーが出る事故が起こり得るため | (3)① |
| F-18 | 共有 URL | 本人以外（家族・主治医等）へ報告書を期限つきで限定共有。同意画面・アクセスログを備える | 相手にアカウントを作らせずに見せる手段が必要だったため | (4)③ |
| F-19 | 管理者代理表示 | 管理者が利用者の画面を代理で確認する機能 | 問い合わせ対応時に「利用者に何が見えているか」を確認する手段が必要だったため | (3)① |
| F-20 | 設定値のデータベース管理 | 使用モデル・読取精度の各フラグ・画面文言など 34 項目を管理画面から無停止で変更可能にする | 環境変数は現在値が見えず、変更ごとに再デプロイが必要で運用パラメータに不適だったため。秘匿性の高い情報（API キー等）は従来どおり環境変数に保持 | (1)② |

3.3 検査票読取の仕様

3.3.1 入力情報（本システムが受け取る検査書類）

| # | 入力情報 | 検査機関での正式名称 | 取込経路 | 形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 健康診断結果書・人間ドック結果書 | — | 利用者がアプリでスキャン | PDF / 画像 |
| 2 | 血液検査結果 | — | 検査会社から取得し管理画面で取込 | CSV |
| 3 | がんリスク検査票 | — | 管理画面で取込／アプリでスキャン | PDF / 画像 |
| 4 | 遺伝子検査票 | — | 管理画面で取込／アプリでスキャン | PDF / 画像 |
| 5 | AI 疾病予測報告書（1,000 万人のビッグデータ参照） | AI 疾病発症予測 | 管理画面で取込／アプリでスキャン | PDF（多ページ） |
| 6 | AI 問診の回答 | — | アプリ上の対話入力 | 構造化データ |

（注）入力情報 5 の「1,000 万人のビッグデータ参照」は発注者提供情報に基づく記載である。当社は本報告書の読取・管理・表示を担当しており、作成元の解析基盤の規模は当社の検証範囲外である。

3.3.2 読取の技術仕様

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| 採用技術 | Google Gemini（マルチモーダル）。既定モデル gemini-3.1-flash-lite、管理画面から gemini-3.5-flash-lite / gemini-3.5-flash / gemini-2.5-flash へ無停止切替可 |
| 方式 | 画像を直接解釈させる方式。テンプレート定義・パターンマッチ方式は採用しない |
| 対象書類 | 上記 3.3.1 の入力情報 1・3・4・5（健康診断結果書〈人間ドック含む〉/ がんリスク検査票 / 遺伝子検査票 / AI 疾病予測報告書）。PDF・JPEG・PNG・WebP・HEIC |
| 抽出項目数 | 健康診断: 50 項目以上（実測で健診 1 回あたり 90〜120 行を抽出） |
| アップロード上限 | 10 MB。ブラウザからストレージへ直接アップロードする経路を実装したことで実現。直接アップロードが使えない環境では自動的に画像を縮小して送信する（PDF は縮小できないため、その場合のみ約 3.2 MB が上限） |
| 読取ルール | 検査票に「今回／前回／前々回」が並ぶ場合は「今回」の値のみを採用し、今回が空欄ならその項目は空とする（前回値を繰り上げない） |
| 読取結果の検証 | 読取値に加え、正準化の写像結果・重複統合・誤割当補正・未実施項目の抑制の各判定を監査情報として保持し、管理画面で確認できる。外部連携データには監査情報を含めない |
| 精度検証 | 検査票の様式別に人手で起こした正解データ 5 本を保持し、読取結果と決定論的に照合する回帰検証を実施（第 9 章 9.4 参照） |
| 原本保管 | AWS S3（東京リージョン）に保存。保存時暗号化・10 年保管の書込ロックを設定 |

開発中の仕様改善: 見積書 (4)④ は「健康診断結果の OCR 読み取り（50 項目以上）、構造化データ変換、読み取り精度管理・監査列（読み取り値/推論値/判定）実装」を要件としていた。実装では 読取モデルを 3.1 Flash Lite とし（混雑時の安定性で優位と実測。切替は管理画面から可能）、上限を 10 MB に拡大、監査列は外部連携データから分離して管理画面側に表示する構成とした（連携データに監査情報を混ぜると解析側が読取値と判定値を区別できないため）。50 項目以上の抽出要件は充足している。

3.4 報告書生成の仕様（F-12）

3.4.1 表示方式

| 項目 | 仕様 |
| --- | --- |
| 構成 | ダイジェスト（要点カード）＋ 全編（折りたたみ）の 2 層 |
| 表紙 | 氏名・作成日・ウェルネス年齢（実年齢との比較数直線） |
| 冒頭 | 受領 JSON の abstract を全文そのまま表示（見出し・枠を付けない） |
| ダイジェスト | 章ごとに要点カードを表示。カード下端から全編の該当章へ遷移（遷移先の章は自動で開く） |
| 全編 | 受領した全文を章ごとに折りたたんで保持。既定は閉じた状態 |
| 検査値 | 項目名と値の 2 列のみ。当社は判定・基準値の欄を作らない（受領データに判定フィールドが無いため） |
| 印刷 | 印刷専用ビュー（?print=1）。全章展開・操作ボタン非表示・ページ番号（N / M）つき |
| 保存 | 端末（Windows / Mac / iPhone / Android）を判別し、それぞれの PDF 保存手順を表示。PC は押すと印刷ダイアログが直接開く |

3.4.2 可読化処理の内容（当社が行う処理の全て）

当社は受領文の内容を創作・要約・言い換えしない。 行う処理は以下の 3 つのみであり、文字の増減を伴わない。

| 処理 | 内容 | 文字の増減 |
| --- | --- | --- |
| 要点の選択 | どの文をダイジェストのカードに出すかを選ぶ（選ばれなかった文は全編に保持） | なし |
| 段落割り | 2 文ごとに空行を入れて段落に分ける | なし |
| 主題の強調 | 文頭の主題提示部（「〜について」「〜は」等）を文法的に拾って太字にする | なし（強調記号を挿すのみ） |

この制約は自動検証で機械的に担保している。 報告書の紙面に出る全文が受領 JSON の部分文字列であることを検証するスクリプトを CI に組み込んでおり、当社が文言を追加・改変するとビルドが失敗する（第 9 章 9.4 参照）。

実測: 受領本文 20,046 字 → ダイジェスト 1,478 字（削減率 92.6%）、全編は全文保持。

3.5 データベース設計

2 スキーマ分割設計により、個人情報（customer スキーマ）と診断データ（diagnosis スキーマ）を分離し、非個人情報の識別子 `diagnostic_user_id` のみで橋渡しする。

customer スキーマ（個人情報あり・5 テーブル）

| テーブル名 | 主なデータ項目 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| customer_profiles | 氏名・フリガナ・性別・生年月日・連絡先・住所 | 顧客 ID と紐付け |
| subscriptions | サブスク種別・開始日・次回検査日 | プラン管理 |
| kit_shipments | 出荷・発送・受取・返送・検査会社受領・検査完了の各タイムスタンプ、追跡 No | 6 ステップ進捗 |
| lab_tests | 検査会社別の外部検査 ID と顧客 ID の紐付け | 顧客自動マッチング用 |
| lab_companies | 検査会社マスタ | 連携設定 |

diagnosis スキーマ（個人情報なし・19 テーブル）

| テーブル名 | 主なデータ項目 | 対応機能 |
| --- | --- | --- |
| app_users | アプリ利用者（個人情報を切り離した識別子） | F-8 |
| test_artifacts | 検査結果メタ（検査種別 / 受診日 / 表示モード / ページ数） | F-1 |
| test_artifact_files | 物理ファイル参照（読取結果 / 原本）+ SHA-256 | F-1 |
| diagnosis_results | 受領した解析結果 JSON・報告書 PDF | F-12 |
| measurement_values | 検査値の正規化テーブル（経年推移グラフ用） | F-5 |
| health_age_scores | ウェルネス年齢の算出結果 | F-11 |
| interview_completions | AI 問診の完了日時・設問数 | F-3 |
| scan_jobs | 非同期スキャンのジョブ | F-16 |
| app_config | 設定値（34 キー） | F-20 |
| 外部連携 送信履歴テーブル（3 テーブル） | 外部連携データの送信履歴・明細・実行記録 | F-2 |
| shared_access_links / _sessions / _logs | 共有 URL の発行・セッション・アクセスログ | F-18 |
| admin_impersonation_sessions / _handoffs | 管理者代理表示 | F-19 |
| announcements / user_notices | お知らせ・既読管理 | F-10 |

開発中の仕様改善: AI 問診の回答について、発注時は「17 質問 × 回答をレジューム可の形でデータベースに保持」する想定であったが、実装では `interview_completions`（完了日時と設問数のみ） とした。問診の回答本体をデータベースに保存しない方式に改めたためである（回答には医療情報が含まれるため、保管場所を外部連携データ 1 か所に限定した）。中断／再開は利用者の端末内で保持する。

また、検査原本のファイル種別は、原本からの個人情報自動除去を実装していないため、実態に合わせ raw_pdf（未除去の原本）としている。個人情報の分離は「外部連携データから除外する」方式で担保している（第 5 章）。

第 4 章 データ設計・フロー

4.1 データフロー（当社範囲）

| No | データ名 | 送信元 | 送信先 | 形式 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DF-01 | アップロードファイル | ブラウザ | S3（直接）または API 経由 | PDF / JPEG / PNG / WebP / HEIC | 10 MB 上限（API 経由の場合のみ約 3.2 MB） |
| DF-02 | 読取結果テキスト | バックエンド（生成 AI） | データベース | 構造化 Markdown（9 列） | 監査情報は別系統で保持 |
| DF-03 | 検査値（正規化） | バックエンド | measurement_values | 行データ | 経年推移グラフの母体 |
| DF-04 | 外部連携データ | バックエンド | S3（外部連携領域） | JSON（形式種別ごと） | 書込後に読戻し検証 |
| DF-05 | 解析結果の受領データ | 管理画面 | データベース | JSON + PDF | 世代管理 |
| DF-06 | 表示データ | バックエンド | ブラウザ | HTML（サーバーサイドレンダリング） | 印刷ビュー併設 |

4.2 ファイル管理構成

| 用途 | 実装 |
| --- | --- |
| 検査原本の長期保管 | 専用バケット・東京リージョン（`ap-northeast-1`）・プレフィックス raw/・保存時暗号化（SSE-S3）・Object Lock による 10 年保管（削除不可） |
| 外部連携データ | 専用バケット・規定パス user/{client_id}/date/{YYYY_MM_DD}/ |
| スキャン一時画像 | scan-uploads/ 配下・ライフサイクルで 1 日後に自動削除 |
| 時系列解析・集計データ | Phase 2（第 6 章 6.3 参照） |

第 5 章 非機能仕様

| カテゴリ | 要件名 | 要件内容 | 実装状況 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性能 | 処理方式 | 非同期処理（リアルタイム性は不要） | 実装済。送信後は画面を閉じてよい方式（F-16）。1 画像 = 1 リクエストで分割処理し、毎分起動するワーカーが順次処理 |
|  | 同時接続 | Phase 1: 1,000 ユーザー同時 | サーバーレス構成で対応。負荷試験は未実施（第 6 章 6.3） |
| セキュリティ | 通信暗号化 | 全通信経路を SSL / TLS で暗号化 | 実装済 |
|  | 個人情報保護 | 外部への送信時に個人情報を除外またはハッシュ化 | 実装済。外部連携データの識別子は diagnostic_user_id（非個人情報）のみ。氏名・住所・生年月日は載せない |
|  | 保存時暗号化 | — | 実装済（S3 は SSE-S3） |
|  | ガイドライン準拠 | 3 省 2 ガイドライン準拠 | 準拠設計を実装。スキーマ分離・通信暗号化・保存時暗号化・署名付き URL による原本配信・アクセス制御・API キーの一元管理。本番運用向けアクセス権限の最終設定は総合テスト工程で実施予定 |
|  | 認証 | Google 認証 + マイナ / JPKI | Google 認証は実装済。メール＋パスワード認証を追加実装。マイナ / JPKI は Phase 2 |
|  | API キー管理 | — | 実装済。秘匿値は実行環境の環境変数で一元管理し、ブラウザに出さない |
| 安全性 | 表示内容の非改変 | — | 実装済。受領文を創作・言い換えせずそのまま表示することを自動検証で担保（3.4.2） |
|  | 注意文付与 | 医療行為ではない旨の表記 | 実装済（全表示モードに表示） |
|  | 算出値の免責 | ウェルネス年齢の免責表記 | 実装済（発注者指定の 2 文を結果表示時に常時表示） |
| 運用・保守 | エラー処理 | 自動リトライ（最大 3 回） | 実装済。読取の未解決項目は状態機械（試行 1 → 2 → 3 → 打ち切り）で管理し、打ち切り分は次回に再試行 |
|  | 監査ログ | 操作履歴の記録・10 年保存 | 一部実装。共有 URL のアクセスログ・外部連携の送信実行記録・検査原本の 10 年保管は実装。全操作を対象とする汎用監査ログは Phase 2 |
|  | 改竄検知 | 保管ファイルの改竄検知 | 実装済。検査原本は SHA-256 ハッシュを記録し、ファイル参照テーブルで保持 |
| データ保持 | 原本ファイル | 永久保管（削除不可） | 実装済（Object Lock・10 年） |
|  | スキャン一時画像 | — | 1 日後に自動削除 |
| 可読性 | アクセシビリティ | WCAG AA 準拠 | 実装済。配色はコントラスト比を数値検証。主要利用者（50〜65 代）を想定し本文 16px・行長 45 文字で上限 |
|  | 和文組版 | — | 実装済。UD フォント優先、長文の段落割り、行間の最適化 |
| 対応環境 | ブラウザ | iPhone Safari / Android Chrome / Mac・Windows の主要ブラウザ | 実装済。レスポンシブ対応。ホーム画面追加（PWA）の案内を端末別に表示 |

第 6 章 成果物一覧

6.1 納品成果物

| # | 成果物 | 内容 | 形態 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ソースコード一式 | Web アプリケーション（フロントエンド・バックエンド・管理 API）。利用者向け 19 画面 / API 67 本 | Git リポジトリ 2 件 |
| 2 | データベース定義 | 2 スキーマ分割・24 テーブル・マイグレーション 28 本 | SQL（リポジトリ内） |
| 3 | 稼働中の本番環境 | 本番・プレビュー環境（自動デプロイ構成つき） | 稼働システム |
| 4 | 自動検証スクリプト | 読取精度の回帰照合、表示内容の逐語検証、紙面契約の検証、画面実測、個人情報の非露出検証ほか 57 本 | リポジトリ内（CI 組込） |
| 5 | 検査票の正解データ | 様式別に人手で起こした読取精度検証用の正解データ 5 本 | リポジトリ内 |
| 6 | 仕様書・設計文書 | 本書 / 基本設定書 / 機能別仕様書 / 設計原則ドキュメント / 外部連携仕様書 | リポジトリ内 |
| 7 | 運用手順書 | ストレージ構築手順書・API キー作成手順書・自動取得運用手順書ほか | リポジトリ内 |
| 8 | 検証結果 | 読取精度の照合レポート | 管理画面で確認可 |
| 9 | 動作確認手順書 | 発注者・補助金事務局による実機確認用のチェックリスト（58 項目） | 別添 |

6.2 開発規模（実測）

| 項目 | 規模 |
| --- | --- |
| 利用者向け画面 | 19 画面 |
| API エンドポイント | 67 本 |
| 管理画面 | 27 画面 |
| データベース マイグレーション | 28 本 |
| データベース テーブル | 24 テーブル（customer 5 / diagnosis 19） |
| 自動検証スクリプト | 57 本 |
| 管理可能な設定項目 | 34 キー |

6.3 Phase 2 として本事業範囲外とした項目

| # | 項目 | 繰り延べた理由 | 本事業での代替 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | マイナンバーカード認証・JPKI | 発注時の要件でも「Phase 2 でボタン活性化」と整理されていた | Google 認証 ＋ メールアドレス＋パスワード認証で認証要件を充足 |
| 2 | 月 1 回の自動督促メール配信 | 配信基盤の選定と配信文面の医療表現審査が未了。不適切な文面を自動配信するリスクを避けた | お知らせ配信 ＋ 進捗セクションによる未実施項目の提示 |
| 3 | 汎用監査ログ（10 年保存） | 記録対象・保管形式・閲覧権限の設計が未了。中途半端な実装では監査証跡として機能しないため | 共有 URL のアクセスログ / 送信実行記録 / 原本の 10 年保管は実装済み |
| 4 | 時系列解析・学習用集計データ | 解析側の品質改善サイクルが確立してから設計する方が適切と判断 | 検査値の正規化テーブルに蓄積済み（推移グラフの母体） |
| 5 | 原本からの個人情報自動除去 | 個人情報の分離は外部連携データ側で担保できているため優先度を下げた | 第 5 章「個人情報保護」のとおり |
| 6 | 本番運用向けアクセス権限の最終設定 | 総合テスト工程で実施予定 | — |
| 7 | 負荷試験 | 公式ローンチ時点の会員規模では不要と判断 | 会員増加に合わせて実施 |
| 8 | AWS への完全移行 | 当初要件で「Phase 2 で別途調達」と整理されていた | 現構成で本事業の要件を充足 |
| 9 | 文字認識サービスの専用抽出器（Custom Extractor）導入 | 当初要件で「Phase 2 で別途調達」と整理されていた。 マルチモーダル読取方式（3.3）の採用により、テンプレート定義を要する専用抽出器は不要と判断 | F-1 のとおり |
| 10 | 配送業者 API 連携 | 当初要件で「Phase 2 で別途調達」と整理されていた | 出荷指示の自動送信（F-6）と利用者の自己申告で運用 |

6.4 補助事業の範囲外（当社の先行投資分）

当社は本補助事業に先行し、2026 年 1 月までに自社負担でパイロット版（PoC）を実装済みである。本補助事業の対象外であり、費用は当社が負担した。

| 項目 | 内容 | 費用負担 |
| --- | --- | --- |
| パイロット版（PoC） | 検査票スキャン機能 / AI 問診機能 / 結果画面の基本構造 / 設計ドキュメント体系 12 本 | 当社自社負担（補助事業対象外） |

本補助事業（2026-06-08 発注）は、このパイロット版で技術的不確実性を事前に解消した上で着手したものであり、本格運用品質への拡張・最適化に集中できた。これが 2.5 ヶ月での完了を実現した根拠である。

第 7 章 開発体制・スケジュール（実績）

7.1 開発体制

| 役割 | 人数 | 担当 |
| --- | --- | --- |
| プロジェクトマネージャー | 1 名 | 全体進行管理・スケジュール管理・品質担保・発注者との仕様確定協議 |
| シニアフルスタックエンジニア | 1 名 | バックエンド・データベース設計・外部連携実装 |
| シニア AI / フロントエンドエンジニア | 1 名 | 検査票読取・AI 問診・UI / UX 実装 |
| QA エンジニア（兼任） | 1 名 | 結合テスト・UAT・受入検証 |
| 合計 | 4 名 |  |

再委託の有無: なし（全工程を当社内で実施）

7.2 開発手法

AI コーディングエージェント（Claude Code Max / Cursor Pro / GitHub Copilot Business）を全面活用した AI 駆動開発により、4 名体制・2.5 ヶ月で全機能を実装した。プルリクエスト単位の反復開発とレビューを運用し、自動検証を CI に組み込むことで品質を担保した。

7.3 スケジュール実績

| 期間 | フェーズ | 計画 | 実績 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-08 | 正式発注 | 2026-06-08 | 完了 |
| 2026-06-08 〜 06-22 | 詳細設計 | MS-1 | 完了 |
| 〜 2026-07-13 | 基盤実装 | MS-2 | 完了 |
| 〜 2026-07-27 | F-1 / F-3 / F-6 完成 | MS-3 | 完了 |
| 〜 2026-08-10 | F-2 / F-4 / F-5 / F-7 完成 | MS-4 | 完了 |
| 〜 2026-08-14 | 結合テスト完了 | MS-5 | 完了 |
| 2026-08-20 | UAT 完了・本番リリース | MS-6 | 完了 |
| 2026-08-21 〜 08-31 | 運用立ち上げ準備 | — | 完了 |
| 2026-09-01 | 公式ローンチ | 2026-09-01 | 完了 |
| 2026-09-01 〜 | 運用・継続改善 | — | 実施中 |

第 8 章 用語定義

| 用語 | 定義 |
| --- | --- |
| マルチモーダル読取 | 画像を直接解釈してデータを抽出する方式。従来の文字認識（OCR）＋パターンマッチとは異なり、帳票レイアウトごとのテンプレート定義を必要としない |
| 個人情報（PII） | 氏名・住所・生年月日など個人を特定できる情報 |
| diagnostic_user_id | 診断データ側で利用者を識別する識別子。個人情報を含まない。個人情報スキーマとの橋渡しはこの識別子のみで行う |
| ウェルネス年齢 | 検査値から算出する生物学的年齢の指標（旧称: 健康年齢 / CABA）。算出式は発注者提供 |
| 健診標準フォーマット（KMAT） | 日本医学健康管理評価協議会が策定した健診項目の標準マスタ。項目名の表記ゆれを吸収するために使用 |
| 正準化 | 読取した項目名を標準マスタの項目名へ名寄せし、単位を標準単位へ変換する処理 |
| 誤読抑制ゲート | 未実施項目への基準値の流し込み等を決定論的に検出・抑制する処理群 |
| FP（ファンクションポイント） | 機能の規模を表す単位。見積書の数量単位 |
| 3 省 2 ガイドライン | 厚生労働省「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン」 |
| AI 駆動開発 | AI コーディングエージェントを全面活用した開発手法 |
| サーバーレス | サーバの管理を事業者に委ね、リクエストに応じて関数単位で実行される実行形態 |

第 9 章 動作確認のためのシステム情報

9.1 稼働 URL

| 対象 | URL |
| --- | --- |
| 利用者向けアプリ | https://scan-chat-ai.vercel.app/ |
| 発注者サイト・マイページ | https://www.wellfort.co.jp/ |
| 管理画面（社内向け） | https://www.wellfort.co.jp/admin |

9.2 確認用アカウント

動作確認にはデモ用アカウント枠（F-17）を使用する。この枠に登録されたアカウントでサインインすると、動作確認用のダミーデータで全画面の動作を確認できる（実際の顧客データは表示されない）。

ダミーデータには検査結果 5 種（うち 4 種は 2 回分の履歴）、報告書 1 件、検査キット進捗を用意している。

9.3 機能 ID と確認画面の対応

| 機能 ID | 確認する画面 |
| --- | --- |
| F-1 検査データ取込 | /scan |
| F-2 外部 AI 解析システム連携 | /admin/elith-batch（管理） |
| F-3 AI 問診 | /chat |
| F-4 ダッシュボード | /dashboard |
| F-5 推移可視化 | /trend |
| F-6 検査キット進捗 | /kit |
| F-7 / F-12 報告書 | /report / /report?print=1 |
| F-8 認証 | サインイン画面 |
| F-11 ウェルネス年齢 | /dashboard / /admin/health-age（管理） |
| F-13 AI 疾病発症予測の取込 | /result/[id] |
| F-14 / F-15 正準化・誤読抑制 | /admin/elith-batch（管理） |
| F-16 非同期スキャン | /scan → GET /api/admin/scan-jobs（管理） |
| F-17 アカウント枠 | /admin/demo-accounts / /admin/special-accounts（管理） |
| F-18 共有 URL | /admin/share-links（管理）→ /share/[token] |
| F-19 管理者代理表示 | /admin-view/...（管理） |
| F-20 設定値管理 | GET/POST /api/admin/config（管理） |

詳細な操作手順と期待される結果は、別添『動作確認手順書』（58 項目）を参照のこと。

9.4 自動検証の実施状況

本システムは 57 本の自動検証スクリプトにより継続的に品質を検証している。主なものは以下。

| 検証 | 内容 |
| --- | --- |
| 読取精度の回帰照合 | 様式別に人手で起こした正解データ 5 本と読取結果を決定論的に照合。項目値の一致率・誤った値の混入・欠落を計測 |
| 表示内容の逐語検証 | 報告書の紙面に出る全文が受領 JSON の部分文字列であることを機械的に確認（当社が内容を創作していないことの担保） |
| 紙面契約の検証 | 報告書のデザイン見本と実装を突き合わせ、どのカードが・どの見出しで・どの文を・どの順で出るかを固定 |
| 画面実測 | 実ブラウザで複数の画面幅を開き、行長・紙面幅・横スクロールの有無を実測 |
| 個人情報の非露出検証 | URL・保存キー・ログに個人情報が出ないことを確認 |
| 型検査 | TypeScript の静的検査 |

これらはプルリクエストごとに自動実行される（GitHub Actions）。

付録 A 見積書項目・機能 ID・確認項目の対応一覧

| 見積書 項目 | 数量 | 機能 ID | 動作確認手順書の確認 No. |
| --- | --- | --- | --- |
| (1)① 全体管理 | 6 FP | — | 第 7 章（体制・スケジュール実績） |
| (1)② AWS インフラ構築 | 14 FP | F-9 / F-20 | 53, 56, 57, 58 |
| (1)③ 自動デプロイ | 4 FP | — | 54（CI の自動実行） |
| (2)① 外部 API 連携／環境構築 | 8 FP | F-2 | 47, 48 |
| (3)① 認証、出荷指示、倉庫出荷 | 8 FP | F-6 / F-17 / F-19 | 39〜43, 51 |
| (4)① 認証（ログイン、セッション管理、メール送信） | 4 FP | F-8 | 1, 2, 3, 4 |
| (4)② 入会・退会機能 | 4 FP | F-8 | 3 |
| (4)③ マイページ | 12 FP | F-4 / F-5 / F-7 / F-11 / F-12 / F-18 | 5〜10, 27〜38, 49, 52, 55 |
| (4)④ 検査結果・問診入力 | 12 FP | F-1 / F-3 / F-13 / F-14 / F-15 / F-16 | 11〜26, 29, 44, 45, 46, 50 |
| (5)① 項目ごとのテスト、結合テスト | 4 FP | — | 54, 55 |

付録 B 開発過程における仕様改善の一覧

本付録は、2026 年 5 月時点の当初要件に対し、開発期間中の実機検証を踏まえて改善した点を一覧にしたものである（§1.6 参照）。いずれも当初要件の目的を損なうものではなく、金額の変更も生じていない。

B.1 実現手段を改善した項目

| # | 項目 | 当初要件 | 改善後（実装） | 改善の理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 検査票読取モデル | Gemini 2.5 Flash | Gemini 3.1 Flash Lite（管理画面から切替可・2.5 Flash も選択肢に残す） | 混雑時の安定性で優位と実測。切替可能としたことで将来のモデル更新にも追随できる |
| 2 | アップロード上限 | 4 MB | 10 MB | ブラウザからストレージへの直接アップロード経路を実装。4 MB では実際の検査票（多ページ PDF）が通らない事例があった |
| 3 | AI 問診 | 5 セクション 17 質問 | 9 セクション 36 設問（条件分岐 11 問） | 検査会社の上りフォームに必要な項目を網羅するため拡充。条件分岐により利用者の回答負担は増やしていない |
| 4 | 音声認識 | 音声 API ＋ 別の音声認識エンジンの併用 | 音声 API のみ | 単一経路に統一した方が発話の途切れ・二重発話が起きないことを実機検証で確認 |
| 5 | 外部 AI 解析システム連携 | 署名方式 ＋ キュー方式の併用 | 規定パスへの書き出し ＋ 書込後の読戻し検証 | 同一 AWS アカウント内の非公開バッチ連携のため、署名検証より送信内容が意図どおり保存されたことを毎回検証する方が、納品漏れ・内容欠損という実際に起こりうる障害に有効と判断 |
| 6 | 連携結果の受信方式 | webhook による自動受信 | 管理画面からの取込 ＋ 世代管理 | 受領物が組版済みファイルを含むため、内容を確認してから反映できる運用の方が適切と判断 |
| 7 | 顧客 ID 管理 | 外部 CRM との API 連携 | 自社データベースで実現 | 外部 CRM へ個人情報を出さない構成のほうが個人情報保護上有利 |
| 8 | クラウド基盤 | 単一クラウドでの構成 | アプリ実行環境 ＋ データベース ＋ オブジェクトストレージの 3 層構成 | 検査原本に 10 年保管の書込ロックを設定するため、保管用と連携用のストレージを物理的に分離する必要があった |
| 9 | 報告書の表示 | 3 モード（サマリー / 抜粋 / 全編） | ダイジェスト ＋ 全編の 2 層 | サマリーと抜粋の内容が実データで大きく重複し、利用者が使い分ける理由がなかった |
| 10 | 報告書の素材 | 受領した組版済みファイルを埋め込み | 受領データから生成（組版済みファイルは原本として保管） | 組版済みファイルは受領データの部分集合で、箇条書き構造が失われていた |
| 11 | 報告書内のページ参照 | 各項目から原本の該当ページへ直接遷移 | 該当章への遷移（原本のページ参照は行わない） | 受領データにページ位置の情報が含まれないため、遷移先を特定できない |
| 12 | 問診結果の保存 | 設問 × 回答をデータベースに保持 | 完了日時と設問数のみ | 回答に医療情報が含まれるため、保管場所を外部連携データ 1 か所に限定した |
| 13 | 検査原本のファイル種別 | 個人情報除去済み原本 | 未除去の原本 | 個人情報の分離は外部連携データ側で担保しているため、原本は忠実に保管する方針とした |
| 14 | ダッシュボード | 4 種の UI 手法すべてをダッシュボードに配置 | 3 種を配置、対話型コーチは専用画面に独立 | ダッシュボード上にプレビューを置くと本題が下へ押し出されるため |
| 15 | 進捗の通知 | 段階別の自動通知（N1〜N7） | お知らせ配信 ＋ 進捗セクションによる未実施項目の提示 | 利用者が「次に何をすればよいか」を把握できる状態を、まず画面上で確実に実現した。メールによる自動配信は 6.3 のとおり次期フェーズ |
| 16 | 利用者単位のデータ容量上限 | 1 利用者 100 MB 上限 | 上限を設けず、保管設計で対応 | 検査原本は 10 年保管（削除不可）、スキャン一時画像は 1 日で自動削除とする設計に改め、利用者単位の上限管理は不要とした |
| 17 | 血液検査の CSV | 利用者がアップロード | 検査会社から取得し管理画面で取込（3.3.1 の入力情報 2） | 検査会社から直接取得できるため、利用者に操作させる必要がなくなった |
| 18 | F-2 の機能名称 | 連携先事業者名を含む名称 | 「外部 AI 解析システムとのデータ連携」 | 本書は当社受注範囲のみを対象とするため名称を改めた。機能 ID（F-2）は当初要件と同一である |

B.2 開発中に追加実装した機能

いずれも当初要件の目的を達成するために必要と判明したものであり、追加費用は発生していない。

| # | 機能 ID | 機能名 |
| --- | --- | --- |
| 1 | F-11 | ウェルネス年齢の算出・表示 |
| 2 | F-12 | 報告書の生成（可読化） |
| 3 | F-13 | AI 疾病予測報告書（1,000 万人のビッグデータ参照）の取込 |
| 4 | F-14 | 健診標準フォーマットへの正準化 |
| 5 | F-15 | 誤読抑制ゲート |
| 6 | F-16 | 非同期スキャン処理 |
| 7 | F-17 | アカウント枠の管理 |
| 8 | F-18 | 共有 URL |
| 9 | F-19 | 管理者代理表示 |
| 10 | F-20 | 設定値のデータベース管理（34 キー） |
| 11 | — | メールアドレス＋パスワード認証（F-8 への追加） |
| 12 | — | 対象検査を 4 種 → 5 種 に拡張 |

B.3 次期フェーズへ繰り延べた項目

第 6 章 6.3 のとおり（10 項目）。

B.4 補助事業の範囲外（当社の先行投資分）

第 6 章 6.4 のとおり。

本書の記載内容は 2026-10-08 時点の実装に基づく。

本書は当社（株式会社アンフィックスエンターテイメント）の受注範囲のみを対象とし、別発注の AI 推論システムについては記載していない。

| 作成 | 株式会社アンフィックスエンターテイメント |
| --- | --- |
| 〒106-0032 東京都港区六本木 1-3-38 アークタワーズサウス S204 | TEL. 03-3568-6284 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T7010401052302 |