補助事業要件定義書 v3.0

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 添付資料

健康データ統合・AI 個別健康アドバイス生成システム

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文書名 | 補助事業要件定義書 v3.0 |
| 申請事業者 | 株式会社ウェルフォート |
| 補助事業名 | 健康データ統合・AI 個別健康アドバイス生成システム開発 |
| 開発委託先 | Elith 株式会社 (AI 推論システム) / 株式会社アンフィックスエンターテイメント (Web アプリ + 検査データ取込 + ダッシュボード + 認証 + Elith 連携 + 結合テスト・UAT) |
| 補助金事業者番号 | 232 R113210315 |
| 補助金種別 | ものづくり補助金 第 21 次 (製品・サービス高付加価値化枠) |
| 実績 | 2026-06-08 開発着手 → 2026-08-20 本番リリース → 2026-09-01 公式ローンチ (いずれも計画どおり完了) |
| バージョン | 3.0 (改訂理由: 開発完了に伴う実装実態への全面同期) |
| 作成日 | 2026-10-07 |

【本書の目的と位置づけ】

本書は、ものづくり補助金の補助事業として開発したシステムの要件と納品時点の実装実態を記述したものである。

v2.0 (2026-05-31) は開発着手前に作成した計画文書であったため、記載内容は設計方針・採用予定技術にとどまっていた。本 v3.0 は、2026-06-08 の開発着手から 2026-09-01 の公式ローンチを経た実装完了後の実態に全面的に同期したものであり、以下を目的とする。

1. 補助金事務局による動作確認の基準文書とすること — 本書に記載した機能 ID (F-x) と、稼働中のシステムの画面・操作が 1 対 1 で対応するよう整理した。

2. v2.0 からの変更点を漏れなく開示すること — 実現方式を変更した項目、計画どおり実装した項目、Phase 2 へ繰り延べた項目を区分して明記した (付録 B)。

3. 当社 (ウェルフォート) 以外が検証できない範囲を明示すること — AI 推論システム (Elith 社担当) の内部実装は当社から検証できないため、その旨を明記した (第 4 章)。

凡例

本書の「実装状況」欄は以下の 3 区分で記載する。

| 記号 | 意味 |
| --- | --- |
| 実装済 | v2.0 の記載どおり実装し、本番稼働している |
| 方式変更 | 要件は充足しているが、実現手段を v2.0 の記載から変更した (理由を併記) |
| Phase 2 | 本補助事業の範囲外として次期フェーズへ繰り延べた (理由を併記) |

改訂履歴

| Ver | 日付 | 主な変更点 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-02-XX | 初版。H&K (Web アプリ) + Elith (AI) の 2 社体制で記述 |
| 2.0 | 2026-05-31 | 委託先を 1 社統合: H&K → 株式会社アンフィックスエンターテイメント (以下 UNFIX 社) に一本化。結合テスト・UAT も UNFIX 内製化。AI 駆動開発 (Claude Code Max / Cursor Pro 等) で開発期間を 11 ヶ月 → 2.5 ヶ月 (10 週間) に圧縮。パイロット V1 を採択前に自社負担で完了したため §3 機能要件は実装済みコンポーネントの本格化が中心。スケジュールを 2026-06-08 受注 → 2026-09-01 公式ローンチ に再計算 |
| 3.0 | 2026-10-07 | 開発完了に伴い実装実態へ全面同期。 / ① 第 3 章 主要機能要件に「実装状況」欄を追加し、F-1〜F-10 の実装結果と実現方式の変更を明記。 / ② v2.0 作成後に追加実装した機能を F-11〜F-20 として新設 (ウェルネス年齢算出 / AI 疾病予防報告書生成 / AI 疾病発症予測の取込 / 健診標準フォーマットへの正準化 / 誤読抑制ゲート / 非同期スキャン / アカウント枠管理 / 共有 URL / 管理者代理表示 / 設定値のデータベース管理)。 / ③ 対象検査を 4 種 → 5 種 に更新 (AI 疾病発症予測を追加)。 / ④ OCR 採用モデルを Gemini 2.5 Flash → Gemini 3.1 Flash Lite (管理画面から切替可) に更新。 / ⑤ AI 問診を 5 セクション 17 質問 → 9 セクション 36 設問 (条件分岐 11 問) に更新。 / ⑥ アップロード上限を 4 MB → 10 MB に更新 (ブラウザからストレージへの直接アップロード方式を追加)。 / ⑦ 第 5 章 データ設計を実在 19 テーブル・S3 実構成に更新。 / ⑧ 第 6 章 非機能要件に実装状況と実測値を追記。 / ⑨ 第 9 章「動作確認のためのシステム情報」を新設 (稼働 URL / 画面一覧 / 機能 ID との対応 / 確認用アカウント / 自動検証の実施状況)。 / ⑩ 付録 B「v2.0 からの変更点一覧」を新設。 |

目次

第 1 章 補助事業の概要と開発背景

第 2 章 システム全体構成

第 3 章 Web アプリケーション要件 (UNFIX 担当)

第 4 章 AI 推論システム要件 (Elith 担当)

第 5 章 データ設計・フロー

第 6 章 非機能要件

第 7 章 開発体制・スケジュール (実績)

第 8 章 用語定義

第 9 章 動作確認のためのシステム情報

付録 A AI レポート出力サンプル

付録 B v2.0 からの変更点一覧

第 1 章 補助事業の概要と開発背景

1.1 事業の目的

本補助事業は、株式会社ウェルフォート (以下「当社」) が提供する個人向け健康管理サービスの抜本的なデジタル化・自動化を実現するシステム開発である。

具体的には、

① 健康診断・血液検査・がんリスク検査・遺伝子検査・AI 疾病発症予測の 5 種類の検査データ を生成 AI による読取および API で統合管理する Web アプリケーション

② 各ユーザーの検査結果・生活習慣データを基に LLM (大規模言語モデル) と RAG (検索拡張生成) を用いて 約 2 万字のパーソナライズ健康アドバイスを自動生成する AI 推論システム

の 2 つのシステムを開発した。

v2.0 からの変更: 対象検査を 4 種 → 5 種 に更新した。v2.0 作成後、検査会社 LAiF 社の「AI 疾病発症予測」(ICD-10 準拠 18 疾患カテゴリの発症率予測) をサービスラインナップに追加したことに伴い、同検査票の読取・管理機能を実装した。

1.2 現状の課題

当社は本事業着手前、以下の課題により事業拡大が困難な状況にあった。

| No | 課題 | 着手前の影響 | 放置した場合のリスク |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 検査データのバラバラ管理 (紙・PDF・CSV 等の複数形式) | スタッフが手作業で転記、1 件 15〜30 分を要する | 会員増加に対してオペレーションがスケールしない |
| ② | 健康アドバイスの人手作成 | 専門家が 1 件数時間かけて作成、月間対応件数に限界 | サービス品質のばらつき / ボトルネックによる機会損失 |
| ③ | 検査データの分散・時系列管理不可 | ユーザーが自分の健康推移を把握できない | サービス付加価値低下 / 継続率の悪化 |
| ④ | 検査キット管理・督促対応が属人的 | 担当者の手動対応でコスト大 | 対応漏れによる顧客離脱・業務品質の不均一化 |

1.3 本事業による解決策と革新性

| 課題 | 本事業での解決 | 実装状況 |
| --- | --- | --- |
| ① 手作業転記 | 検査票を撮影・アップロードするだけで生成 AI が構造化データへ自動変換。医療機関ごとに異なる帳票レイアウトにテンプレート非依存で対応 | 実装済 (F-1) |
| ② 人手作成 | 検査値・生活習慣データを AI 推論システムへ受け渡し、約 2 万字の健康アドバイスを自動生成 | 実装済 (F-2 / 第 4 章) |
| ③ 時系列管理不可 | 検査値を正規化して蓄積し、項目別の経年推移グラフを提供。検査原本も長期保管 | 実装済 (F-5 / F-12) |
| ④ 属人的なキット管理 | 受注・出荷指示・進捗を一元管理し、出荷指示を営業日判定つきで自動送信 | 実装済 (F-6) |

1.4 AI 駆動開発による短期完了の実績

v2.0 で計画した「AI 駆動開発ツール (Claude Code Max / Cursor Pro / GitHub Copilot Business) の全面活用により開発実施期間を 2.5 ヶ月に圧縮する」方針は、計画どおり達成した。

| 指標 | 計画 (v2.0) | 実績 |
| --- | --- | --- |
| 開発実施期間 | 2.5 ヶ月 (10 週間) | 2.5 ヶ月 (2026-06-08 〜 2026-08-20) |
| 本番リリース | 2026-08-20 | 2026-08-20 |
| 公式ローンチ | 2026-09-01 | 2026-09-01 |
| 開発体制 | 4 名 (PM 1 + エンジニア 2 + QA 兼任 1) | 4 名 |

加えて、ローンチ後も継続改善を実施しており、本書作成時点 (2026-10-07) の実装規模は以下のとおりである。

| 項目 | 規模 |
| --- | --- |
| 利用者向け画面 | 19 画面 |
| API エンドポイント | 67 本 |
| 管理画面 (社内向け) | 27 画面 |
| データベース マイグレーション | 28 本 |
| 自動検証スクリプト | 57 本 |

第 2 章 システム全体構成

2.1 システム構成概要

| サブシステム | 概要 | 主担当 |
| --- | --- | --- |
| ① Web アプリケーション | ユーザーが検査データを管理・閲覧するフロントエンド / バックエンドシステム。検査スキャン、検査結果の時系列表示、AI 疾病予防報告書の閲覧、AI 問診、検査キット状況管理、お知らせ配信を含む。既存マイページ配下に統合。 | UNFIX 社 |
| ② AI 推論システム | LLM と RAG を組み合わせた健康アドバイス自動生成エンジン。Web アプリから規定のストレージ領域経由でデータを受け取り、約 2 万字の章立て健康アドバイスを JSON 形式で返す。非同期バッチ処理方式。 | Elith 株式会社 |

2.2 システムアーキテクチャ (実装)

┌─────────────────┐

│  利用者 (会員)   │

└───────┬─────────┘

│ 操作・入力 / 検査票撮影 / 問診回答

▼

┌──────────────────────────────────────┐

│  Web アプリ (フロントエンド)          │ ← UNFIX 担当

│  ・Google 認証 (One Tap / 公式ボタン) │

│  ・メールアドレス＋パスワード認証      │

│  ・カメラ撮影 / ファイル登録 (複数選択)│

│  ・AI 問診 (音声 + テキスト対話)       │

│  ・ダッシュボード / 推移グラフ          │

│  ・AI 疾病予防報告書 (印刷ビュー併設)   │

└───────┬──────────────────────────────┘

│ API 通信 (67 エンドポイント)

▼

┌──────────────────────────────────────┐

│  バックエンド (サーバーレス)           │ ← UNFIX 担当

│  ・Supabase 2 スキーマ分割             │

│    (customer = 個人情報 /              │

│     diagnosis = 非個人情報)            │

│  ・認証 / 認可 (2 層: 画面 + API キー) │

│  ・検査票読取 (生成 AI マルチモーダル) │

│  ・読取結果の正準化・誤読抑制           │

│  ・ウェルネス年齢算出                   │

│  ・設定値のデータベース管理 (34 キー)   │

│  ・非同期スキャン ワーカー (毎分の定期処理)│

└───────┬──────────────────────────────┘

│ ① 検査原本 → S3 (東京リージョン・10 年保管ロック)

│ ② 納品 JSON → S3 (規定パス・書込後に読戻し検証)

▼

┌──────────────────────────────────────┐

│  AI 処理基盤 (AWS)                    │ ← Elith 担当

│  ・RAG 検索                            │

│  ・LLM 推論                            │

│  ・出力整形 → JSON (10 セクション)     │

└───────┬──────────────────────────────┘

│ 推論結果 JSON を受領 (管理画面から取込)

▼

┌──────────────────────────────────────┐

│  Web アプリ — AI 疾病予防報告書        │ ← UNFIX 担当

│  ・受領 JSON から報告書を生成 (可読化) │

│  ・推移グラフ / ウェルネス年齢          │

│  ・印刷ビュー → PDF 保存導線            │

└──────────────────────────────────────┘

2.3 稼働環境 (実装)

| 層 | 採用 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| アプリ実行環境 | Vercel (サーバーレス関数・リージョン iad1) | 関数タイムアウト 60 秒 / 定期処理 (cron) による非同期処理を併設 (スキャン読取=毎分 / AI 解析事業者への納品=毎日 23:00 JST / 受領取込=毎日 09:00 JST) |
| データベース | Supabase (PostgreSQL) | 2 スキーマ分割。マイグレーション 28 本 |
| オブジェクトストレージ | AWS S3 | ① 検査原本用 (東京リージョン ap-northeast-1・保存時暗号化・10 年保管の書込ロック) ② AI 解析事業者連携用 (wellfort-ai-input) の 2 系統 |
| フロントエンド | Astro v5 + TypeScript + Tailwind CSS | サーバーサイドレンダリング |
| 生成 AI | Google Gemini (検査票読取 / 音声対話) | モデルは管理画面から無停止で切替可 |

v2.0 からの変更 (方式変更): v2.0 の構成図には「Edge Function (5 種)」「S3 バッチ連携 + HMAC 署名」と記載していた。実装では Edge Function は現時点で 13 種 (当アプリ 1 種 + 連携先サイト 12 種) であり、AI 解析事業者への受け渡しは HMAC 署名ではなく「規定パスへの書込 + 書込後の読戻し検証」 方式を採用した。理由は、受け渡しが同一 AWS アカウント内の S3 を介した非公開のバッチ連携であり、署名検証よりも書込内容が実際に意図どおり保存されたことを毎回検証する方が、納品漏れ・内容欠損という実際に起こりうる障害に対して有効と判断したためである。

2.4 責任範囲

| 担当 | 責任範囲 | 対象外 |
| --- | --- | --- |
| Elith 株式会社 | ・AI 推論ロジック (RAG 検索、LLM 生成、出力整形) / ・AI 推論基盤の安定稼働 / ・生成内容の技術的妥当性確保 | Web UI 設計 / 検査票読取機能 |
| 株式会社アンフィックスエンターテイメント (UNFIX) | ・Web アプリケーションの UI / UX 設計・実装 / ・生成 AI による検査票読取機能 / ・データベース設計・構築 (2 スキーマ分割) / ・認証 / ・検査キット進捗管理 / ・AI 解析事業者連携 (S3 + バッチ) / ・結合テスト・UAT・受入検証 (内製) | AI 推論ロジック |
| 株式会社ウェルフォート | ・発注管理・要件定義・UAT 立会・本番運用 / ・既存 HP / EC との統合判断 | 開発作業全般 |

第 3 章 Web アプリケーション要件 (UNFIX 担当)

3.1 サイトマップ (実装)

| カテゴリ | 画面 | パス | 主なコンテンツ |
| --- | --- | --- | --- |
| ホーム | ダッシュボード | /dashboard | ウェルネス年齢 / AI 疾病予防報告書タイル / 進捗セクション / 検査結果 5 種 / お知らせ / ホーム画面追加案内 |
| 検査状況 | 検査キット進捗 | /kit | 出荷 → 発送 → 受取 → 返送 → 検査会社受領 → 検査完了 の進捗表示・自己申告ボタン |
| 検査結果取込 | AI スキャン | /scan | カメラ撮影 / ファイル選択 (複数可)。PDF / JPEG / PNG / WebP / HEIC 対応・10 MB 上限 |
| 検査結果 | 結果詳細 | /result/[id] | 読取結果の表示・過去データ切替・原本 PDF 閲覧 |
| 検査結果 | 推移グラフ | /trend | 項目別の経年推移・表示項目の設定 |
| AI 問診 | 問診 | /chat | 9 セクション 36 設問。音声 + テキスト対話・中断／再開 |
| AI アドバイス | AI 疾病予防報告書 | /report | ダイジェスト + 全編・印刷ビュー (?print=1) ・PDF 保存導線 |
| お知らせ | お知らせ一覧 | /notices | 配信・既読管理 |
| 健康相談 | コーチ | /coach | 検査結果に基づく対話 |
| 共有 | 共有 URL 閲覧 | /share/[token] | 本人以外への限定共有 (同意画面つき) |
| 管理 (社内) | 検査結果アップロード | /admin/lab-results/upload | 検査会社から受領した PDF / CSV の取込 |
| 管理 (社内) | 完成済み報告書 PDF 取込 | /admin/transcosmos-reports | 完成済み報告書 PDF の一括取込 |
| 管理 (社内) | 管理者代理表示 | /admin-view/[ctx]/[...rest] | 利用者画面の代理確認 |

連携先サイト (www.wellfort.co.jp) 側に 管理画面 27 画面 を実装している。主なものは以下。

| 画面 | 用途 |
| --- | --- |
| /admin/elith-batch | 検査票の一括読取・精度照合・AI 解析事業者への納品 |
| /admin/health-age | ウェルネス年齢の算出・確認 |
| /admin/shipping / /admin/orders / /admin/subscriptions | 出荷指示・受注・定期契約の管理 |
| /admin/lab-results | 検査結果ファイルの登録 |
| /admin/special-accounts / /admin/demo-accounts | アカウント枠の管理 |
| /admin/share-links | 共有 URL の発行・失効 |
| /admin/users / /admin/notices / /admin/news | 管理者・お知らせ・ニュースの管理 |

3.2 主要機能要件と実装状況

3.2.1 v2.0 で定義した機能 (F-1 〜 F-10)

| ID | 機能名 | v2.0 の要件 | 実装状況 | 実装の実際 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-1 | 検査データ取込 (低摩擦・高精度) | カメラ撮影 + PDF / 画像 / CSV のアップロード対応、Gemini 2.5 Flash で自動転記 + 監査列付き Markdown 出力 | 方式変更 | 読取モデルを Gemini 3.1 Flash Lite に変更 (管理画面から無停止で切替可)。v2.0 時点の 2.5 Flash も選択肢として残している。対応形式は PDF / JPEG / PNG / WebP / HEIC。アップロード上限は 4 MB → 10 MB (下記 3.3 参照)。読取結果は監査情報つきで出力し、管理画面で確認・修正できる |
| F-2 | AI 診断システム連携 | 同一 AWS アカウント内、コンテナ分離。S3 経由バッチで読取結果 + 問診結果を Elith に渡し、結果 JSON を受信 | 方式変更 | 規定のパス・命名規則 (user/{client_id}/date/{YYYY_MM_DD}/{format_id}_…json) で S3 へ受け渡し。HMAC 署名・SQS は採用せず、書込後に読み戻して内容一致を検証する方式に変更 (2.3 の注記参照)。納品履歴を 3 テーブルで管理し、同一回の二重納品を防止 |
| F-3 | AI 問診機能 | 5 セクション・17 質問。音声 (Live API + Whisper) と画面選択肢の両対応、レジューム機能 | 方式変更 | 9 セクション 36 設問 に拡充 (基本情報 / 健康状態・既往歴 / 喫煙 / 飲酒 / 食生活 / 運動 / 服薬・サプリメント / 睡眠・ストレス / 実施検査)。うち 条件分岐 11 問・実施検査の 1 問は検査登録実績から自動判定するため利用者に尋ねない。音声は Gemini Live API のみで実現し Whisper は採用せず (単一経路に統一した方が発話の途切れ・二重発話が起きないことを実機検証で確認)。中断／再開に対応 |
| F-4 | ダッシュボード | 4 UI アプローチ (プログレッシブ・ディスクロージャー / アクション化 / ヘルスコーチ / シチュエーション別カード) | 方式変更 | 2026-08 にダッシュボードを 1 カラム構成へ刷新。ウェルネス年齢 → AI 疾病予防報告書 → 進捗 → 検査結果 5 種 の順。4 UI のうち「アクション化」「シチュエーション別カード」「緊急アラート」は実装・稼働、「対話型ヘルスコーチ」は /coach に独立させ、ダッシュボード上のプレビュー枠は廃止した (本題が下へ押し出されるため) |
| F-5 | 推移可視化機能 | 主要指標の経時推移、モーダル詳細表示、原本 PDF deep link | 実装済 | /trend で項目別の経年推移を表示。表示項目は利用者が選択可 (候補は実データに 2 点以上ある項目のみ)。検査原本は署名付き URL で閲覧 |
| F-6 | 検査キット進捗管理 | 6 ステップ管理、自己申告 UX、自動通知 | 実装済 | 6 ステップの進捗表示と「受取確認 / 返送しました」の自己申告を /kit とダッシュボードの両方に実装。出荷指示は営業日カレンダー判定つき日次バッチで自動送信 |
| F-7 | 3 モード表示 (a / b / c + deep-link) | a サマリー / b 要注意抜粋 / c 全編 (原本 PDF 埋込) | 方式変更 | AI 疾病予防報告書 (/report) では ダイジェスト + 全編 の 2 層構成に変更した。理由は下記 3.4 参照。検査結果画面 (/result/[id]) では 3 モード表示を継続している |
| F-8 | 認証連携 | Google One Tap + マイナンバーカード + JPKI。再認証フロー | 一部 Phase 2 | Google 認証 (One Tap / 公式ボタン) は実装済。加えて v2.0 に記載のなかった メールアドレス＋パスワード認証を新規実装 (Google アカウントを持たない招待相手に対応するため)。マイナンバーカード認証・JPKI は Phase 2 (v2.0 の姉妹文書『要件定義書』F-8 でも当初から「Phase 2 でボタン活性化」と整理していた) |
| F-9 | 顧客 ID 管理 (CRM 連携) | CRM で発番された顧客 ID をベースに顧客データを管理、氏名 + 生年月日で重複チェック | 方式変更 | 外部 CRM 製品を導入せず、自社データベースで実現した。 顧客マスタは連携先サイト (EC) 側の customer スキーマに保持し、診断側とは非個人情報の識別子 `diagnostic_user_id` のみで橋渡しする。外部 CRM へ個人情報を出さない構成のため、個人情報保護の観点でも有利と判断した |
| F-10 | 自動督促メール | 検査未実施・問診未入力ユーザーへ月 1 回の督促を自動配信、配信履歴を管理 | 一部 Phase 2 | お知らせ配信機能 (配信・既読管理) と、ダッシュボードの進捗セクションによる未実施項目の提示を実装し、利用者が「次に何をすればよいか」を把握できる状態は実現した。月 1 回のメール自動配信は Phase 2。理由は、配信基盤の選定 (v2.0 では Resend / Pusher を候補としていた) と配信文面の医療表現審査が未了であり、不適切な文面を自動配信するリスクを避けたためである |

3.2.2 v2.0 作成後に追加実装した機能 (F-11 〜 F-20)

v2.0 は開発着手前の計画文書であったため、開発中に必要性が判明した以下の機能は記載がない。いずれも本補助事業の目的 (検査データ統合と AI アドバイス提供) を達成するために実装したものであり、追加費用は発生していない。

| ID | 機能名 | 要件概要 | 追加した理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-11 | ウェルネス年齢の算出・表示 | 検査値から生物学的年齢の指標を算出し、実年齢と並べて数直線で表示。正規版 (CABA-v5.4) と、血球分画等を持たない簡易書式向けの簡易版 (CABA-SIMPLE-v7.0) の 2 段構成。必要項目が不足する回は値を作らず「算出に必要なデータが不足」と提示する | 検査値の羅列では利用者が自分の状態を把握できないため、1 つの指標に集約して「改善したかどうか」が分かる形が必要と判断した |
| F-12 | AI 疾病予防報告書の生成 | AI 解析事業者から受領した JSON (10 セクション・約 2 万字) を、利用者が読み通せる形に再構成して表示。ダイジェスト (要点カード) と全編 (折りたたみ) の 2 層。印刷専用ビューと端末別の PDF 保存手順を併設 | 受領データは 1 章がまるごと 1 段落 (改行なし 600 字超) で届くため、そのまま表示すると読み通せなかった。文章の内容は一切変更せず、どの文を要点として前に出すかの「選択」と段落割りのみを行う |
| F-13 | AI 疾病発症予測 (LAiF) の取込 | 検査会社 LAiF 社の発症予測票 (多ページ PDF・18 疾患カテゴリ) の読取・管理・表示 | サービスラインナップへの追加に伴う対応 |
| F-14 | 健診標準フォーマットへの正準化 | 読取した項目名を業界標準の健診標準フォーマット (KMAT) の項目マスタへ名寄せし、単位を標準単位へ変換。マスタに無い項目は元の名称のまま残す | 医療機関ごとに項目名の表記が異なるため、そのままでは経年推移を同一項目として追跡できなかった |
| F-15 | 誤読抑制ゲート | 未実施項目への基準値の流し込み、基準値表の項目化、隣接行の取り違え等を、決定論的な (AI を介さない) 処理で検出・抑制。読み取れなかった項目に値を作らないことを最優先とする | 検査値は健康判断の根拠となるため、「読めなかった」ことが「正常値だった」と誤解される状態を構造的に排除する必要があった |
| F-16 | 非同期スキャン処理 | 送信後は画面を閉じてよい方式。検査票画像をストレージへ置き、毎分起動する定期処理 (cron) のワーカーが順次読取。処理後に画像を削除 | 1 回の検査は 4〜10 枚の紙になり、前景処理では利用者を数分待たせることになったため |
| F-17 | アカウント枠の管理 | 検査購入を伴わない招待相手に実データを扱わせる枠 (スペシャルアカウント) と、報道・提携先へのデモ表示枠 (デモ用アカウント) を分離して管理 | 実データを扱う相手とダミーを見せる相手を同じ仕組みに載せると、利用者の画面に他人名義のダミーが出る事故が起こり得るため、判定・供給元・管理画面をすべて分離した |
| F-18 | 共有 URL | 本人以外 (家族・主治医等) へ報告書を期限つきで限定共有。同意画面・アクセスログを備える | 相手にアカウントを作らせずに見せる手段が必要だったため |
| F-19 | 管理者代理表示 | 管理者が利用者の画面を代理で確認する機能 | 問い合わせ対応時に「利用者に何が見えているか」を確認する手段が必要だったため |
| F-20 | 設定値のデータベース管理 | 使用モデル・読取精度の各フラグ・画面文言など 34 項目を管理画面から無停止で変更可能にする | 環境変数は現在値が見えず、変更ごとに再デプロイが必要で運用パラメータに不適だったため。秘匿性の高い情報 (API キー等) は従来どおり環境変数に残している |

3.3 検査票読取の技術要件 (実装)

| 項目 | 実装 |
| --- | --- |
| 採用技術 | Google Gemini (マルチモーダル)。既定モデル gemini-3.1-flash-lite、管理画面から gemini-3.5-flash-lite / gemini-3.5-flash / gemini-2.5-flash へ無停止切替可 |
| 方式 | 画像を直接解釈させる方式。テンプレート定義・パターンマッチ方式は採用しない |
| 対象書類 | 健康診断結果書 (人間ドック含む) / 血液検査結果書 / がんリスク検査票 / 遺伝子検査票 / AI 疾病発症予測票。PDF・JPEG・PNG・WebP・HEIC |
| 抽出項目数 | 健康診断: 50 項目以上 / 血液検査: 25 項目以上 (実測で健診 1 回あたり 90〜120 行を抽出) |
| アップロード上限 | 10 MB。ブラウザからストレージへ直接アップロードする経路を実装したことで実現。直接アップロードが使えない環境では自動的に画像を縮小して送信する (PDF は縮小できないため、その場合のみ約 3.2 MB が上限) |
| 読取結果の検証 | 読取値に加え、正準化の写像結果・重複統合・誤割当補正・未実施項目の抑制の各判定を監査情報として保持し、管理画面で確認できる。納品データには監査情報を含めない |
| 精度検証 | 検査票の様式別に人手で起こした正解データ 5 本を保持し、読取結果と決定論的に照合する回帰検証を実施 (第 9 章参照) |
| 原本保管 | AWS S3 (東京リージョン) に保存。保存時暗号化・10 年保管の書込ロックを設定 |

v2.0 からの変更 (方式変更): v2.0 は「Gemini 2.5 Flash (Vision)」「4 MB 上限」「読み取った値 / 推論値 / 判定 / 備考 の 4 列出力」と記載していた。実装では モデルを 3.1 Flash Lite に更新 (混雑時の安定性で優位と実測。切替は管理画面から可能なので 2.5 Flash も引き続き選択できる)、上限を 10 MB に拡大、監査列は納品データから分離して管理画面側に表示する構成に変更した (納品データに監査情報を混ぜると AI 解析側が読取値と判定値を区別できないため)。

3.4 AI 疾病予防報告書の表示方式 (F-7 / F-12)

v2.0 では「a サマリー / b 要注意抜粋 / c 全編 (原本 PDF 埋込)」の 3 モードを計画したが、実装では ダイジェスト + 全編の 2 層構成に変更した。

| 変更点 | 理由 |
| --- | --- |
| 3 モード → 2 層 (ダイジェスト + 全編) | 「a サマリー」と「b 要注意抜粋」の内容が実データで大きく重複し、利用者が 2 つのモードを使い分ける理由が無かった |
| 「要注意」という語を使わない | がんの早期発見を主軸とするサービスで所見に「要注意」と赤字で出すと「がんの疑い」と読まれるため。表記は AI 解析事業者の原文の判定表現に従う |
| 原本 PDF 埋込 → 受領 PDF は原本として保管し、表示は受領 JSON から生成 | 受領 PDF は JSON の部分集合であり、箇条書き構造が失われていた (実測: JSON 19,870 字 / PDF 19,827 字) ため、JSON から生成する方が素材として上位と判断した |

生成にあたっての制約 (重要): 本報告書は AI 解析事業者の出力を可読化するものであり、当社が内容を創作・要約・言い換えすることはしない。紙面に出る全文が受領 JSON の部分文字列であることを自動検証で機械的に担保している (第 9 章参照)。

3.5 データベース設計 (実装)

Supabase 2 スキーマ分割設計により、個人情報 (customer スキーマ) と診断データ (diagnosis スキーマ) を分離し、非個人情報の識別子 `diagnostic_user_id` のみで橋渡しする。

customer スキーマ (個人情報あり)

| テーブル名 | 主なデータ項目 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| customer_profiles | 氏名・フリガナ・性別・生年月日・連絡先・住所 | 顧客 ID と紐付け |
| subscriptions | サブスク種別・開始日・次回検査日 | プラン管理 |
| kit_shipments | 出荷・発送・受取・返送・検査会社受領・検査完了の各タイムスタンプ、追跡 No | 6 ステップ進捗 |
| lab_tests | 検査会社別の外部検査 ID と顧客 ID の紐付け | 顧客自動マッチング用 |
| lab_companies | 検査会社マスタ (リージャー / PREVENT / Genoplan / LAiF) | 連携設定 |

diagnosis スキーマ (個人情報なし) — 実在 19 テーブル

| テーブル名 | 主なデータ項目 | v2.0 記載 |
| --- | --- | --- |
| app_users | アプリ利用者 (個人情報を切り離した識別子) | ○ |
| test_artifacts | 検査結果メタ (検査種別 / 受診日 / 表示モード / ページ数) | ○ |
| test_artifact_files | 物理ファイル参照 (読取結果 / 原本) + SHA-256 | ○ |
| diagnosis_results | AI 解析事業者の診断結果 (受領 JSON・報告書 PDF) | ○ |
| measurement_values | 検査値の正規化テーブル (経年推移グラフ用) | — (F-5 の実現に必要) |
| health_age_scores | ウェルネス年齢の算出結果 | — (F-11) |
| interview_completions | AI 問診の完了日時・設問数 | ○ (v2.0 は interrogation_sessions と記載) |
| scan_jobs | 非同期スキャンのジョブ | — (F-16) |
| app_config | 設定値 (34 キー) | — (F-20) |
| elith_deliveries / elith_delivery_items / elith_delivery_runs | AI 解析事業者への納品履歴・明細・実行記録 | — (F-2 の冪等性確保に必要) |
| shared_access_links / _sessions / _logs | 共有 URL の発行・セッション・アクセスログ | — (F-18) |
| admin_impersonation_sessions / _handoffs | 管理者代理表示 | — (F-19) |
| announcements / user_notices | お知らせ・既読管理 | — (F-10 の代替実装) |

v2.0 からの変更: v2.0 は diagnosis スキーマを 5 テーブルで記載していたが、実装は 19 テーブルである。増加分はいずれも F-5 / F-11 / F-16 / F-18 / F-19 / F-20 等の実現に必要なものである。

また、v2.0 記載の interrogation_sessions「17 質問 × 回答・レジューム可」は、`interview_completions`「完了日時と設問数のみ」 に変更した。問診の回答本体をデータベースに保存しない方式に改めたためである (回答には医療情報が含まれるため、保管場所を AI 解析事業者への納品データ 1 か所に限定した)。中断／再開は利用者の端末内で保持する。

同様に、v2.0 記載のファイル種別 raw_pdf_redacted (個人情報除去済み原本) は、原本からの個人情報自動除去を実装していないため、実態に合わせて raw_pdf (未除去の原本) を追加した。個人情報の分離は「AI 解析事業者への納品データから除外する」方式で担保している (第 6 章)。

第 4 章 AI 推論システム要件 (Elith 担当)

4.1 本章の位置づけと検証可能性について

本章に記載する AI 推論システムは Elith 株式会社が開発・運用するものであり、当社 (ウェルフォート) および UNFIX 社のソースコードには含まれない。

したがって、本章の記載内容のうち以下は 当社から技術的に検証できない。動作確認にあたっては Elith 社への確認が必要である。

| 項目 | v2.0 の記載 | 当社の検証可否 |
| --- | --- | --- |
| 採用 LLM | Gemma 4 / Qwen 3.5 等の医療特化モデル | 検証不可 (Elith 社内) |
| RAG 検索・ベクトル DB | 厚労省・学会ガイドラインを検索、ランキング最適化 | 検証不可 |
| 入力データの即日削除 | AI 処理完了後、AI 基盤側で即日削除 (原則非保持) | 検証不可 |
| 生成結果のメモリ上削除 | WebApp へ返却後、AI 基盤のメモリ上から削除 | 検証不可 |
| 禁止ワードリストによる医療表現制御 | 医療判断を断定する表現を制御 | 間接的に確認可 (受領テキストに断定表現が無いことは確認できる) |

当社が確認できるのは「受け渡したデータ」と「受領した JSON の内容」である。 以下はいずれも実装・稼働している。

規定パス・命名規則での納品 (検査結果 / 問診結果 / ウェルネス年齢)

書込後の読戻し検証による納品内容の一致確認

受領 JSON の取込・世代管理 (新しい版を受領したら旧版を superseded に落とす)

受領 JSON からの報告書生成 (第 3 章 3.4)

4.2 AI 機能要件

| ID | 機能名 | 要件概要 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-3.1 | RAG 検索 | 検査・生活習慣データに基づき医療根拠を検索 | Elith |
| F-3.2 | 状態可視化・リスク評価生成 | 検査値の解説、リスクレベルの判定テキストを生成 | Elith |
| F-3.3 | 行動アドバイス生成 | 食事・運動・睡眠に関する具体的行動プランを生成 | Elith |
| F-3.4 | 出力整形・JSON 化 | 約 2 万字の文章を章立てで構造化し JSON 出力 | Elith |

4.3 AI レポート出力仕様 (受領実績)

受領 JSON は以下の章構成である。合計約 2 万字。当社が報告書として表示している章は以下のとおり (実測: 受領本文 20,046 字 → ダイジェスト 1,478 字に要点を選択表示、全編は折りたたみで全文保持)。

| No | セクション名 | 受領キー | 当社の表示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | アブストラクト | abstract | 冒頭の総括として全文表示 |
| 2 | 総評 | summary | 全編 |
| 3 | 検査値フィードバック | blood_analysis | 検査値一覧 + 全編 |
| 4 | 食事アドバイス | diet | ダイジェスト + 全編 |
| 5 | 運動アドバイス | exercise | ダイジェスト + 全編 |
| 6 | 睡眠・ストレス管理 | sleep | ダイジェスト + 全編 |
| 7 | ライフスタイル総合 | lifestyle | ダイジェスト + 全編 |
| 8 | 医療受診の目安 | medical_visit | ダイジェスト + 全編 |
| 9 | 必要な栄養素・サプリ情報 | nutrients | ダイジェスト + 全編 |
| 10 | リファレンス | references | 全編 |
| 11 | がん検査に関する所見 | cancer_screening | 受領した回のみ表示 |
| ※ | 注意文 (固定) | — | 全モードに表示 |

あわせて、当社が算出した ウェルネス年齢 (HealthAgeData) を納品データに同梱しており、AI 解析事業者側はこれを計算しない。したがって報告書に表示する値は本来必ず一致する。

4.4 想定シナリオ (実装)

シナリオ 1: 検査結果登録後の健康アドバイス自動生成 (主シナリオ)

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 利用主体 | 一般ユーザー (会員) |
| 利用タイミング | 検査結果の登録後 (年 4 回の検査サイクル) |
| 処理方式 | 非同期・バッチ処理 |
| 処理フロー | ① 利用者が検査票をスキャン・問診に回答 → ② 読取結果を正準化・誤読抑制処理 → ③ 必要な検査が揃った時点で毎日 23:00 (JST) の定期処理 (/api/cron/elith-deliver) が納品データを組み立てて S3 へ書込・読戻し検証 → ④ AI 解析事業者が推論・JSON を生成 → ⑤ 管理画面から受領 JSON を取込 → ⑥ 報告書として表示 |

シナリオ 2: 管理者による任意タイミング実行

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 利用主体 | 管理者 (Wellfort 運営) |
| 処理フロー | ① 管理画面 (/admin/elith-batch または /admin/special-accounts) で対象者を選択 → ② 納品内容を確認画面でプレビュー → ③ 確定操作で納品 → ④ 受領後に取込・表示 |

v2.0 からの変更: v2.0 は「Web アプリが AI Service API にバッチジョブを登録し、ジョブステータスを定期確認する」API 連携方式を記載していた。実装では S3 を介したファイル受け渡し方式を採用した (AI 解析事業者側の処理形態に合わせたもの)。ジョブステータスの定期確認は行わず、受領側 (管理画面) からの取込とした。

第 5 章 データ設計・フロー

5.1 データフロー定義 (実装)

| No | データ名 | 送信元 | 送信先 | 形式 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DF-01 | アップロードファイル | ブラウザ | S3 (直接) または API 経由 | PDF / JPEG / PNG / WebP / HEIC | 10 MB 上限 (API 経由の場合のみ約 3.2 MB) |
| DF-02 | 読取結果テキスト | バックエンド (生成 AI) | データベース | 構造化 Markdown (9 列) | 監査情報は別系統で保持 |
| DF-03 | 検査値 (正規化) | バックエンド | measurement_values | 行データ | 経年推移グラフの母体 |
| DF-04 | 納品データ | バックエンド | S3 (AI 解析事業者領域) | JSON (検査種別ごと) | 書込後に読戻し検証 |
| DF-05 | AI 推論結果 | AI 解析事業者 | 管理画面経由でデータベース | JSON (10 セクション) + PDF | 世代管理 |
| DF-06 | 表示データ | バックエンド | ブラウザ | HTML (サーバーサイドレンダリング) | 印刷ビュー併設 |

5.2 ファイル管理構成 (実装)

v2.0 は S3 を raw/ analysis/ logs/ の 3 層で構成する計画であった。実装では用途別に 2 バケットへ分離する構成を採用した。

| 用途 | 実装 | v2.0 記載との対応 |
| --- | --- | --- |
| 検査原本の長期保管 | 専用バケット・東京リージョン (`ap-northeast-1`)・プレフィックス raw/・保存時暗号化 (SSE-S3)・Object Lock による 10 年保管 (削除不可) | raw/ に相当。実装済 |
| AI 解析事業者への受け渡し | バケット wellfort-ai-input・規定パス user/{client_id}/date/{YYYY_MM_DD}/ | v2.0 に記載なし (必要に応じ追加) |
| スキャン一時画像 | 同バケットの scan-uploads/ 配下・ライフサイクルで 1 日後に自動削除 | v2.0 に記載なし (F-16 に伴い追加) |
| 時系列解析・集計データ | 未実装 (Phase 2) | analysis/ に相当 |
| 操作・監査ログ (10 年保存) | 一部実装。共有 URL のアクセスログ (shared_access_logs)、納品実行記録 (elith_delivery_runs)、検査原本の 10 年保管は実装。全操作を対象とする汎用監査ログは未実装 (Phase 2) | logs/ に相当 |

Phase 2 とした理由: analysis/ (学習用集計) は AI 解析事業者側の品質改善サイクルが確立してから設計する方が適切と判断した。汎用監査ログは、記録対象・保管形式・閲覧権限の設計が未了であり、中途半端な実装では監査証跡として機能しないため、総合テスト工程で設計のうえ実装する。

5.3 AI 学習・フィードバックポリシー

基盤 LLM の重みパラメータの直接更新 (再学習) は行わない。 この方針は v2.0 から変更していない。

| 項目 | 方針 |
| --- | --- |
| 学習対象データ | AI アドバイスの構成・行動変化指標 (匿名化済)・検査 / 生活習慣データ。個人情報および生成全文テキストは使用しない |
| 改善方式 | プロンプト選択・重み付け調整、RAG ランキング最適化 |
| 影響範囲 | 生成ロジック・出力傾向の選択のみ。過去に生成済みのアドバイスが遡って変更されることはない |
| 将来対応予定 | ウェアラブルデバイス連携 (Phase 2) |

第 6 章 非機能要件と実装状況

| カテゴリ | 要件名 | v2.0 の要件内容 | 実装状況 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性能 | スループット | AI 推論: 1 日最大 1,000 件のバッチ処理 | Elith 側 (当社検証不可)。当社側は 1 画像 = 1 リクエストで分割処理し、毎分起動するワーカーが順次処理 |
|  | レイテンシ | リアルタイム性は不要 (非同期) | 実装済。F-16 により送信後は画面を閉じてよい方式 |
|  | 同時接続 | (姉妹文書で Phase 1: 1,000 ユーザー同時) | サーバーレス構成で対応。負荷試験は未実施 |
| セキュリティ | 通信暗号化 | 全通信経路を SSL / TLS で暗号化 | 実装済 |
|  | 個人情報保護 | AI 処理環境への送信時に個人情報を除外またはハッシュ化 | 実装済。納品データの識別子は diagnostic_user_id (個人情報を含まない) のみ。氏名・住所・生年月日は納品データに載せない |
|  | 保存時暗号化 | (姉妹文書で Supabase / AWS KMS) | 実装済 (S3 は SSE-S3) |
|  | ガイドライン準拠 | 3 省 2 ガイドライン準拠 | 準拠設計を実装。スキーマ分離・通信暗号化・保存時暗号化・署名付き URL による原本配信・アクセス制御・API キーの一元管理。本番運用向けアクセス権限の最終設定は総合テスト工程で実施予定 |
|  | 認証 | Google One Tap + マイナンバーカード + JPKI | Google 認証は実装済。メール＋パスワード認証を追加実装。マイナ / JPKI は Phase 2 |
| 安全性 | 医療表現制御 | 断定表現を生成しない。禁止ワードリスト適用 | Elith 側 (当社検証不可)。当社側は受領文を創作・言い換えせずそのまま表示することを自動検証で担保 |
|  | 注意文付与 | 全 AI アドバイスに注意文を付与 | 実装済 |
| 運用・保守 | エラー処理 | 自動リトライ (最大 3 回) | 実装済。読取の未解決項目は状態機械 (試行 1 → 2 → 3 → 打ち切り) で管理し、打ち切り分は次回に再試行する |
|  | 監査ログ | 誰がいつどのプロンプトで推論したかを記録・10 年保存 | 一部実装 (5.2 参照)。汎用監査ログは Phase 2 |
| データ保持 | 入力データ | AI 処理完了後、AI 基盤側で即日削除 | Elith 側 (当社検証不可) |
|  | 原本ファイル | S3 に永久保管 (削除不可) | 実装済 (Object Lock・10 年) |
|  | スキャン一時画像 | — | 1 日後に自動削除 (F-16 に伴い追加) |
| 可読性 | アクセシビリティ | WCAG AA 準拠 | 実装済。配色はコントラスト比を数値検証。主要利用者 (50〜65 代) を想定し本文 16px・行長 45 文字で上限 |
| 対応環境 | ブラウザ | iPhone Safari / Android Chrome / Mac・Windows の主要ブラウザ | 実装済。レスポンシブ対応。ホーム画面追加 (PWA) の案内を端末別に表示 |

第 7 章 開発体制・スケジュール (実績)

7.1 開発体制 (RACI)

| 業務領域 | 主担当 (R) | 説明責任 (A) | 相談 (C) |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業統括 | ウェルフォート | ウェルフォート | Elith / UNFIX |
| Web アプリ実装 (UI/UX) | UNFIX | ウェルフォート | Elith |
| 検査票読取機能 | UNFIX | ウェルフォート | Elith (連携 I/F) |
| AI 問診機能 | UNFIX | ウェルフォート | Elith (連携 I/F) |
| ダッシュボード | UNFIX | ウェルフォート | — |
| 検査キット進捗管理 | UNFIX | ウェルフォート | Wellfort 業務 |
| データ統合・DB (2 スキーマ) | UNFIX | ウェルフォート | Elith |
| 認証 | UNFIX | ウェルフォート | — |
| AI 解析事業者連携 (S3 + バッチ) | UNFIX | ウェルフォート | Elith |
| AI 診断システム (LLM + RAG) | Elith | Elith | UNFIX |
| 結合テスト | UNFIX | ウェルフォート | Elith |
| 検証 (UAT) | UNFIX | ウェルフォート | ウェルフォート |
| 医療内容監修 | 医療顧問 | ウェルフォート | Elith |

7.2 開発委託先の主担当者

| 委託先 | 主担当者 | 役割 |
| --- | --- | --- |
| 株式会社 Elith | 東大松尾研由来 AI エンジニア複数名 | 医療特化 LLM による疾病予防推論 |
| 株式会社アンフィックスエンターテイメント | PM 1 名 + シニアフルスタックエンジニア 1 名 + シニア AI / フロントエンドエンジニア 1 名 + QA エンジニア兼任 1 名 | Web アプリ実装、UI / UX、DB 設計、AI 連携実装、結合テスト・UAT・受入検証 |

7.3 スケジュール実績

| 期間 | フェーズ | 計画 (v2.0) | 実績 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-01-23 | 補助金交付決定 | — | 完了 |
| 〜 2026-06 初旬 | 事務局承認・契約準備 | — | 完了 |
| 2026-06-08 | Wellfort → UNFIX 正式発注 | 2026-06-08 | 2026-06-08 完了 |
| 2026-06-08 〜 2026-08-20 | 開発実施期間 (2.5 ヶ月) | MS-1 〜 MS-6 | 全マイルストーン完了 |
| 2026-08-21 〜 2026-08-31 | 運用立ち上げ準備 | 2 週間 | 完了 |
| 2026-09-01 | 公式ローンチ | 2026-09-01 | 2026-09-01 完了 |
| 2026-09-01 〜 | 運用・効果検証・継続改善 | — | 実施中 |

主要マイルストーン (実績)

| MS | 計画日 | 内容 | 実績 |
| --- | --- | --- | --- |
| MS-1 | 2026-06-22 | 詳細設計完了・承認 | 完了 |
| MS-2 | 2026-07-13 | 基盤実装完了 | 完了 |
| MS-3 | 2026-07-27 | F-1 / F-3 / F-6 完成 | 完了 |
| MS-4 | 2026-08-10 | F-2 / F-4 / F-5 / F-7 完成 | 完了 |
| MS-5 | 2026-08-14 | 結合テスト完了 | 完了 |
| MS-6 | 2026-08-20 | UAT 完了・本番リリース | 完了 |
| ローンチ | 2026-09-01 | 公式ローンチ | 完了 |

第 8 章 用語定義

| 用語 | 定義 |
| --- | --- |
| LLM | 大規模言語モデル。大量のテキストデータで学習し自然な文章を生成する AI モデル |
| RAG | 検索拡張生成。外部の知識ベース (ガイドライン等) を検索して LLM の生成精度を高める技術 |
| マルチモーダル読取 | 画像を直接解釈してデータを抽出する方式。従来の文字認識 (OCR) + パターンマッチとは異なり、帳票レイアウトごとのテンプレート定義を必要としない |
| 個人情報 (PII) | 氏名・住所・生年月日など個人を特定できる情報 |
| diagnostic_user_id | 診断データ側で利用者を識別する識別子。個人情報を含まない。個人情報スキーマとの橋渡しはこの識別子のみで行う |
| ウェルネス年齢 | 検査値から算出する生物学的年齢の指標 (旧称: 健康年齢 / CABA)。正規版 CABA-v5.4 / 簡易版 CABA-SIMPLE-v7.0 |
| 健診標準フォーマット (KMAT) | 日本医学健康管理評価協議会が策定した健診項目の標準マスタ。項目名の表記ゆれを吸収するために使用 |
| 正準化 | 読取した項目名を標準マスタの項目名へ名寄せし、単位を標準単位へ変換する処理 |
| 誤読抑制ゲート | 未実施項目への基準値の流し込み等を決定論的に検出・抑制する処理群 |
| 3 省 2 ガイドライン | 厚生労働省「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン」 |
| AI 駆動開発 | AI コーディングエージェントを全面活用した開発手法 |
| パイロット V1 | UNFIX 社が自社負担で 2026-01 までに完了した先行検証実装。補助金対象外 |

第 9 章 動作確認のためのシステム情報

本章は、補助金事務局が実際にシステムを操作して動作確認を行うために必要な情報をまとめたものである。

詳細な操作手順は別添『動作確認手順書』を参照。

9.1 稼働 URL

| 対象 | URL | アクセス |
| --- | --- | --- |
| 利用者向けアプリ | https://scan-chat-ai.vercel.app/ | 要認証 (Google または メール＋パスワード) |
| 企業サイト・マイページ | https://www.wellfort.co.jp/ | 公開 (マイページは要認証) |
| 管理画面 (社内向け) | https://www.wellfort.co.jp/admin | 管理者限定 |

9.2 確認用アカウント

動作確認にはデモ用アカウント枠を使用する。この枠に登録された Google アカウントまたはメールアドレスでサインインすると、ダミーの検査データを用いて全画面の動作を確認できる (実際の顧客データは表示されない)。

登録は管理画面 /admin/demo-accounts から行う (当社で実施)

事務局のご担当者のメールアドレスをご連絡いただければ、事前に登録する

デモ用アカウントには 5 種の検査結果・2 回分の推移データ・AI 疾病予防報告書のサンプルを用意している

9.3 機能 ID と確認画面の対応

| 機能 ID | 確認する画面 | 確認できること |
| --- | --- | --- |
| F-1 検査データ取込 | /scan | 撮影・ファイル選択 (複数可)・送信・読取結果の表示 |
| F-2 AI 診断システム連携 | /admin/elith-batch (管理) | 納品データの組み立て・プレビュー・納品履歴 |
| F-3 AI 問診 | /chat | 9 セクション 36 設問・音声／テキスト・中断と再開 |
| F-4 ダッシュボード | /dashboard | ウェルネス年齢・進捗・検査結果 5 種・お知らせ |
| F-5 推移可視化 | /trend | 項目別の経年推移・表示項目の設定 |
| F-6 検査キット進捗 | /kit | 6 ステップ進捗・自己申告ボタン |
| F-7 / F-12 AI 疾病予防報告書 | /report / /report?print=1 | ダイジェスト・全編・印刷ビュー・PDF 保存導線 |
| F-8 認証 | サインイン画面 | Google 認証・メール＋パスワード認証 |
| F-11 ウェルネス年齢 | /dashboard / /admin/health-age | 実年齢との比較・算出不能時の表示 |
| F-13 AI 疾病発症予測 | /result/[id] | 発症予測票の読取結果 |
| F-14 / F-15 正準化・誤読抑制 | /admin/elith-batch (管理) | 写像結果・マスタ外項目・抑制判定の監査表示 |
| F-16 非同期スキャン | /scan → GET /api/admin/scan-jobs (管理) | 送信後に画面を閉じても処理が継続すること・失敗／滞留の件数 |
| F-17 アカウント枠 | /admin/demo-accounts / /admin/special-accounts (管理) | 枠の登録・除外 |
| F-18 共有 URL | /admin/share-links (管理) → /share/[token] | 発行・同意画面・期限失効 |
| F-19 管理者代理表示 | /admin-view/... (管理) | 利用者画面の代理確認 |
| F-20 設定値管理 | GET/POST /api/admin/config (管理) | 34 キーの一覧と変更 |

9.4 自動検証の実施状況

本システムは、57 本の自動検証スクリプトにより継続的に品質を検証している。主なものは以下。

| 検証 | 内容 |
| --- | --- |
| 読取精度の回帰照合 | 検査票の様式別に人手で起こした正解データ 5 本と読取結果を決定論的に照合。項目値の一致率・誤った値の混入・欠落を計測 |
| 報告書の逐語検証 | 報告書の紙面に出る全文が受領 JSON の部分文字列であることを機械的に確認 (当社が内容を創作していないことの担保) |
| 紙面契約の検証 | 報告書のデザイン見本と実装を突き合わせ、どのカードが・どの見出しで・どの文を・どの順で出るかを固定 |
| 画面実測 | 実ブラウザで複数の画面幅を開き、行長・紙面幅・横スクロールの有無を実測 |
| 個人情報の非露出検証 | URL・保存キー・ログに個人情報が出ないことを確認 |
| 型検査 | TypeScript の静的検査 (astro check) |

これらはプルリクエストごとに自動実行される (GitHub Actions)。

9.5 動作確認にあたっての留意事項

| 項目 | 留意事項 |
| --- | --- |
| Phase 2 の機能 | マイナンバーカード認証・JPKI (F-8)、月 1 回の自動督促メール配信 (F-10)、汎用監査ログ は本補助事業の範囲外として Phase 2 へ繰り延べた。画面上に該当機能は存在しない |
| AI 推論システム | 第 4 章 4.1 のとおり、Elith 社の内部実装は当社から検証できない。AI 推論の内部動作の確認が必要な場合は Elith 社への確認が必要 |
| テストフェーズの設定 | 本番運用向けのアクセス権限の最終設定は総合テスト工程で実施予定であり、現時点では管理者であれば同一のデータを閲覧できる設定になっている |
| 検査原本 | 検査原本は 10 年保管の書込ロックを設定しているため、確認作業で登録したファイルも削除できない。確認にはデモ用アカウントとサンプルファイルを使用すること |

付録 A AI レポート出力サンプル (抜粋)

以下は本 AI システムが実際に生成したレポートの抜粋 (一部簡略化) である。

A.1 アブストラクト (サンプル)

【総評】

血圧が改善されました。日々の工夫が実を結び、頑張りましたね。一方で、尿酸値や空腹時血糖、腎機能の数値に注意が必要な状態です。眼底検査では緑内障の疑いがあり、眼科での精密検査が強く推奨されます。

【検査値フィードバック (抜粋)】

尿酸値が基準値を大きく超えています (8.4 mg/dL、基準値 〜7.0)。この状態を放置すると、足の親指に激痛を伴う痛風発作が頻発し、関節が破壊される恐れがあります。水分を 1 日 2 リットル以上摂取し、プリン体の多い食品を控えることで、この悪循環を断ち切りましょう。

【食事アドバイス (抜粋)】

プリン体の少ない白身魚や鶏ささみを主菜に選び、毎食野菜をたっぷり取り入れてください。玄米や雑穀米などの食物繊維豊富な主食に切り替え、食後の血糖値上昇を抑えましょう。

⛔ 本アドバイスは一般的な健康情報の提供を目的としたものであり、医師による診断・治療に代わるものではありません。

A.2 当社での可読化 (F-12)

受領した上記のような文章は、1 章がまるごと 1 段落 (改行なし・600 字超) で届く。当社は内容を一切変更せず、以下の処理のみを行って表示する。

| 処理 | 内容 | 文字の増減 |
| --- | --- | --- |
| 要点の選択 | どの文をダイジェストのカードに出すかを選ぶ (選ばれなかった文は全編に保持) | なし |
| 段落割り | 2 文ごとに空行を入れて段落に分ける | なし |
| 主題の強調 | 文頭の主題提示部 (「〜について」「〜は」等) を文法的に拾って太字にする | なし (** を挿すのみ) |

実測: 受領本文 20,046 字 → ダイジェスト 1,478 字 (削減率 92.6%)、全編は全文保持。

付録 B v2.0 からの変更点一覧

B.1 実現方式を変更した項目 (要件は充足)

| # | 項目 | v2.0 | v3.0 (実装) | 変更理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 検査票読取モデル | Gemini 2.5 Flash (Vision) | Gemini 3.1 Flash Lite (管理画面から切替可・2.5 Flash も選択肢に残す) | 混雑時の安定性で優位と実測 |
| 2 | アップロード上限 | 4 MB | 10 MB | ブラウザからストレージへの直接アップロード経路を実装 |
| 3 | AI 問診 | 5 セクション 17 質問 | 9 セクション 36 設問 (条件分岐 11 問) | 検査会社の上りフォームに必要な項目を網羅するため |
| 4 | 音声認識 | Live API + Whisper | Gemini Live API のみ | 単一経路に統一した方が発話の途切れ・二重発話が起きないことを実機検証で確認 |
| 5 | AI 解析事業者連携 | S3 + HMAC + SQS | S3 + 書込後の読戻し検証 | 同一 AWS アカウント内の非公開バッチ連携のため、署名検証より納品内容の一致検証が有効と判断 |
| 6 | 顧客 ID 管理 (F-9) | CRM API 連携 | 自社データベースで実現 (外部 CRM を導入せず) | 外部 CRM へ個人情報を出さない構成の方が個人情報保護上有利 |
| 7 | 報告書の表示 | 3 モード (a / b / c) | ダイジェスト + 全編の 2 層 | a と b の内容が実データで大きく重複していたため |
| 8 | 報告書の素材 | 受領 PDF を埋込 | 受領 JSON から生成 (PDF は原本として保管) | PDF は JSON の部分集合で箇条書き構造が失われていたため |
| 9 | 問診結果の保存 | interrogation_sessions (17 質問 × 回答) | `interview_completions` (完了日時と設問数のみ) | 回答に医療情報が含まれるため、保管場所を納品データ 1 か所に限定 |
| 10 | ファイル種別 | raw_pdf_redacted | `raw_pdf` (未除去の原本) | 原本からの個人情報自動除去は未実装のため、名前と実態を一致させた。個人情報の分離は納品データ側で担保 |
| 11 | S3 構成 | raw/ analysis/ logs/ の 3 層 | 用途別 2 バケット (原本保管 / 連携用) + スキャン一時領域 | 原本保管に Object Lock を設定するため、保管用と連携用を物理的に分離する必要があった |
| 12 | 診断系テーブル | 5 テーブル | 19 テーブル | F-5 / F-11 / F-16 / F-18 / F-19 / F-20 等の実現に必要 |
| 13 | AI 連携の起動 | API ジョブ登録 + ステータス定期確認 | 定期処理による納品 + 管理画面からの受領取込 | AI 解析事業者側の処理形態に合わせたもの |
| 14 | ダッシュボード 4 UI | 4 UI すべてをダッシュボードに配置 | 3 UI を配置、対話型ヘルスコーチは `/coach` に独立 | ダッシュボード上にプレビューを置くと本題が下へ押し出されるため |

B.2 v2.0 作成後に追加実装した機能

| # | 機能 ID | 機能名 |
| --- | --- | --- |
| 1 | F-11 | ウェルネス年齢の算出・表示 |
| 2 | F-12 | AI 疾病予防報告書の生成 (可読化) |
| 3 | F-13 | AI 疾病発症予測 (LAiF) の取込 |
| 4 | F-14 | 健診標準フォーマットへの正準化 |
| 5 | F-15 | 誤読抑制ゲート |
| 6 | F-16 | 非同期スキャン処理 |
| 7 | F-17 | アカウント枠の管理 (スペシャル / デモ) |
| 8 | F-18 | 共有 URL |
| 9 | F-19 | 管理者代理表示 |
| 10 | F-20 | 設定値のデータベース管理 (34 キー) |
| 11 | — | メールアドレス＋パスワード認証 (F-8 への追加) |
| 12 | — | 対象検査を 4 種 → 5 種 に拡張 |

B.3 Phase 2 へ繰り延べた項目

| # | 項目 | v2.0 の記載 | 繰り延べた理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | マイナンバーカード認証・JPKI | F-8 / 非機能要件「認証」 | 姉妹文書『要件定義書』F-8 でも当初から「Phase 2 でボタン活性化」と整理していた。Google 認証とメール＋パスワード認証で本事業の要件は充足 |
| 2 | 月 1 回の自動督促メール配信 | F-10 | 配信基盤の選定と配信文面の医療表現審査が未了。不適切な文面の自動配信リスクを避けた。代替としてお知らせ配信と進捗セクションによる未実施項目の提示を実装 |
| 3 | 汎用監査ログ (10 年保存) | 非機能要件「監査ログ」/ S3 logs/ | 記録対象・保管形式・閲覧権限の設計が未了。中途半端な実装では監査証跡として機能しないため、総合テスト工程で設計のうえ実装。共有 URL のアクセスログ・納品実行記録・原本の 10 年保管は実装済み |
| 4 | 時系列解析・学習用集計データ (S3 analysis/) | 5.2 | AI 解析事業者側の品質改善サイクルが確立してから設計する方が適切と判断 |
| 5 | 原本からの個人情報自動除去 (redaction) | raw_pdf_redacted | 個人情報の分離は納品データ側で担保できているため優先度を下げた |
| 6 | 本番運用向けアクセス権限の最終設定 | — | 総合テスト工程で実施予定 |
| 7 | 負荷試験 | 非機能要件「同時接続数」 | 公式ローンチ時点の会員規模では不要と判断。会員増加に合わせて実施 |

B.4 当社から検証できない項目 (Elith 社への確認が必要)

| # | 項目 | v2.0 の記載 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 採用 LLM (Gemma 4 / Qwen 3.5 等) | 4.1 技術方式 |
| 2 | RAG 検索・ベクトル DB の実装 | F-3.1 / DF-03 |
| 3 | 入力データの即日削除 | 第 6 章 データ保持 |
| 4 | 生成結果のメモリ上削除 | 第 6 章 データ保持 |
| 5 | 禁止ワードリストによる医療表現制御 | 第 6 章 安全性 |
| 6 | 1 日最大 1,000 件のスループット | 第 6 章 性能 |

本書の記載内容は 2026-10-07 時点の実装に基づく。

| 作成 | 株式会社アンフィックスエンターテイメント |
| --- | --- |
| 確認 | 株式会社ウェルフォート |